ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области

«Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Унечского района |
| Соисполнители программы | Отдел по жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству администрации Унечского района, отдел по строительству и архитектуре администрации Унечского района |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы* | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 65831845,83 рублей, в том числе: 2018 год – 9657772,02 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-9094232,79 рублей, за счет средств местного бюджета-478643,83 рубля, за счет средств, заинтересованных лиц-84895,40 рублей. 2019 год – 12294504,56 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-12171559,50 рублей, за счет средств местного бюджета-122945,06 рубля. 2020 год – 11673397,54 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-11 292 105,86 рублей, за счет средств местного бюджета-114061,68 рубля. за счет средств, заинтересованных лиц- 238550,36 рублей. 2021 год – 10730449,84 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджетов-10344005,93 рубля, за счет средств местного бюджета-104484,91 рубля. за счет средств, заинтересованных лиц- 281959 рублей. 2022 год – 10305849,64 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджета –10202791,14 рубля; за счет средств местного бюджета – 103058,50 рублей. 2023 год – 10169872,23 рублей, из них: за счет средств федерального, областного бюджета –10068173,51 рубля; за счет средств местного бюджета – 101698,72 рублей. 2024 год-1000000 рублей (местный бюджет). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий позволит: - повысить комфортность проживания всех категорий граждан г.Унеча Брянской области, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единого облика муниципального образования; - увеличивать ежегодно количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов: 2018год -2 ед., 2019 год.- 0 ед., 2020 год-4 ед.,2021 год-7 ед., 2022 год-4ед., 2023 год-3 ед., 2024 год-3 ед. - увеличивать ежегодно количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования: 2018 год - 1 ед., 2019 год- 3 ед., 2020 год-1 ед.,2021 год-1 ед., 2022 год-1ед., 2023 год-1 ед., 2024 год -1 ед. |