РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕРЕЗИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 августа 2018года   №12

д. Березина Унечского района

О подготовке Березинского сельского поселения

к отопительному  периоду 2018/2019года

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории Березинского  сельского поселения, к работе в отопительный период 2018-2019 года,

П о с т а н о в л я ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке учреждений культуры и жилфонда  к работе в осеннее – зимний период 2018- 2019гг по Березинской сельской администрации. (Приложение 1)

- Довести план мероприятий  до руководителей учреждений и обслуживающих организаций и принять к неукоснительному исполнению.

3. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Березинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Березинской  сельской администрации                                   Т.М.Хомякова

Приложение №1

Утвержден:

Постановлением  Березинской сельской администрации

от  01августа  2018 года   №12

.

План

мероприятий по подготовке учреждений культуры к работе в осеннее – зимний период 2018/2019гг по Березинской сельской администрации

| № п/п | Наименование мероприятий | ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначить лицо, ответственное за тепловое хозяйство | Пузик Г.П. | август 2018г. |
| 2 | Провести обучение персонала для работы на газовых котельных | Руководители учреждений | До 15 сентября 2018г. |
| 3 | Опрессовать систему отопления в СДК с.Рюхов , д. Березина | Руководители учреждений | До 15 сентября 2018г. |
| 4 | Произвести покраску запорной арматуры трубопроводов и узлов управления | Руководители учреждений | Август 2018г. |
| 5 | Все узлы управления обеспечить освещением | Руководители учреждений | Август 2018г |
| 6 | Провести поверку контрольно-измерительных приборов и сигнализаторов загазованности | Руководители учреждений | До 15 сентября 2018г. |
| 7 | Утеплить входные двери, установить пружины | Руководители учреждений | Сентябрь 2018г. |
| 8 | Произвести восстановление разбитых окон | Руководители учреждений, управляющие компании | Август 2018г. |
| 9 | Восстановить разрушенную теплоизоляцию на трубопроводах | Руководители учреждений, управляющие компании | До 15 сентября 2018г. |