Приложение    к  постановлению администрации Унечского района

От 05.06.2017 №171

Краткосрочный (2017-2019 годы) план реализации региональной программы

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории Брянской области (2014-2043 годы)» на территории муниципального образования «Высокское сельское поселение» Унечского муниципального района

1. Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана

Целями краткосрочного (2017-2019годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории Брянской области (2014-2043 годы)» на территории муниципального образования «Высокское сельское поселение» Унечского муниципального района (далее - краткосрочный план) являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 1 многоквартирного дома, приложение №3 к краткосрочному плану.

2. Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых

в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет 1 422 960,00 рублей, в том числе:

- субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 0 рублей;

- субсидии за счет областного бюджета – 0 рублей;

- субсидии, предусмотренные в бюджете муниципального образования – 0 рублей;

- за счет собственников помещений в многоквартирных домах 1 422 960,00 рублей.

- Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

В рамках реализации краткосрочного плана в 2017-2019 годы запланировано проведение капитального ремонта 1 многоквартирного дома.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана, приведен в приложении №1.

4. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определен статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 17 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-З (ред. от 06 марта 2014 года №12-З, от 05.02.2015 №8-З, от 07.12.2015 №133-З) «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась в краткосрочных планах реализации региональной программы с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной  в региональной программе.

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, с указанием  видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту приведен в приложении №2 к краткосрочному плану.