Информация

по результатам контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление материально-технической базы учреждений культуры Брянской области в рамках реализации мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (совместное со Счетной палатой Унечского района)

на объекте: МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» 
(клуб им. 1 Мая)

г. Брянск                                                                         «14» октября 2020 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 2.3.1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 22 декабря 2019 года № 104-рк (в редакции от 27 мая 
2020 года № 37-рк), приказ председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области от 21.07.2020 № 52-п/п.

2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы 
МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая).

3. Проверяемый период деятельности: 2019 год.

4. Вопросы контрольного мероприятия:

4.1.1. Провести анализ финансового обеспечения расходов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры Брянской области.

4.1.2. Проверить законность и обоснованность проведения процедур закупок товаров, работ, услуг при осуществлении расходов, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений культуры Брянской области.

4.1.3. Проверить соответствие видов и объемов работ, указанных в актах выполненных работ формы КС-2, сметным назначениям проектно-сметной документации и фактически выполненным объемам работ (при возможности).

4.1.4. Проверить нормативы, формирующие стоимость строительной продукции.

4.1.5. Иные вопросы по теме мероприятия (при необходимости).

5. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: 
с 3 августа по 14 октября 2020 года.

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческое культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) создано в соответствии 
с постановлением администрации Унечского района от 14.02.2006 № 24 
«Об учреждении муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) и утверждении Устава».

В соответствии с Уставом целями создания Учреждения являются: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей района услугами учреждения, для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении и развитии народных художественных промыслов в районе и другие.

Место нахождения Учреждения: 243300, Брянская область, г. Унеча, Первомайская улица, д. 22.

Сокращенное наименование Учреждения – МУК МКДУ (клуб им.1 Мая).

Учреждение имеет 26 территориально обособленных структурных подразделений, которые действуют на основании положений, утвержденных Учреждением, одним из которых является Брянкустичский сельский Дом культуры, расположенный по адресу: Брянская область, Унечский район, 
с. Брянкустичи, ул. Первомайская 1 а.

Объектами ремонтных работ являлись здание МУК МКДУ (клуб им.1 Мая) и здание Брянкустичского сельского Дома культуры.

Правом первой подписи с обладали:

и.о. директора Учреждения Самусева Светлана Анатольевна – до 22.02.2019 года;

директор Учреждения Рубан Анастасия Александровна – с 22.02.2019 года по настоящее время.

Право второй подписи принадлежит:

заместителю директора по основной деятельности Светлане Анатольевне Самусевой – с 22.02.2019 года по настоящее время;

заместителю директора по материально-техническому обеспечению Инне Викторовне Хоменко – весь период.

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Установлено, что дополнительное соглашение от 10.06.2019 № 2, определяющее положения по вопросу предоставления Учреждению субсидии на иные цели на сумму 6 358,7 тыс. рублей, заключено между Учреждением и отделом культуры администрации Унечского района при отсутствии соответствующего финансового обеспечения расходов (соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Унечский район» заключено между департаментом культуры Брянской области и администрацией Унечского района 11.06.2019 года).

2. В нарушение подпункта 10 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпункта «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, Учреждением не направлена в УФК по Брянской области информация об уплате неустойки ООО «Транспортная компания СКАР» за несоблюдение сроков выполнения работ по следующим муниципальным контрактам: от 24.07.2019 № 0127200000219003986_275341 – оплата пени на сумму 7,9 тыс. рублей 19.12.2019 года (платежное поручение № 384); от 19.07.2019 № 0127200000219003966_275341 – оплата пени на сумму 10,4 тыс. рублей 23.12.2019 года (платежное поручение № 389).

3. По результатам проведенных контрольных обмеров фактически выполненных работ установлено завышение объемов работ в сумме 270,0 тыс. рублей, в том числе: в нарушение раздела 8 контракта от 19.07.2019 № 0127200000219003966_275341 подрядной организацией ООО «Транспортная компания СКАР» неправомерно предъявлены, а Учреждением оплачены завышенные объемы работ в сумме 24,7 тыс. рублей; в нарушение раздела 8 контракта от 24.07.2019 № 0127200000219003986_275341 подрядной организацией ООО «Транспортная компания СКАР» неправомерно предъявлены, а Учреждением приняты и оплачены завышенные объемы работ в сумме 26,4 тыс. рублей; в нарушение раздела 8 муниципального контракта от 30.07.2019 № 0127200000219004133_275341 подрядной организацией ООО «Энерго- Сервис» в 2019 году неправомерно предъявлены, а Учреждением приняты и оплачены завышенные объемы работ в сумме 218,2 тыс. рублей; в нарушение раздела 6 договора от 24.12.2019 № 91/09 подрядной организацией ООО «Транспортная компания СКАР» неправомерно предъявлены, а Учреждением оплачены завышенные объемы работ в сумме 0,7 тыс. рублей

4. Учреждением не обеспечено внесение необходимых изменений в сметную документацию и заключение дополнительного соглашения к контракту, в результате в нарушение раздела 8 контракта от 19.07.2019 № 0127200000219003966_275341 подрядной организацией ООО «Транспортная компания СКАР» предъявлены, а заказчиком – МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) приняты виды и объемы работ, не соответствующие сметной документации на сумму 151,8 тыс. рублей.

5. Установлено, что Учреждением не была осуществлена должным образом проверка сведений, содержащихся в акте о приемке выполненных работ формы КС-2 от 18.12.2019 № 1, предъявленном ООО «ЭнергоСервис» в рамках исполнения договора от 16.12.2019 № 81/2019, использование средств в сумме 10,4 тыс. рублей, выразившееся в оплате завышенной стоимости материального ресурса, является неэффективным расходованием средств.