Приложение к постановлению администрации Унечского района

от 08.04.2022 г.  г. № 81

Краткосрочный (2023-2025 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области (2014-2043 годы)»

на территории муниципального образования

«Унечский муниципальный район Брянской области»

1. Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации краткосрочного плана

Целями краткосрочного (2023-2025 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории Брянской области (2014-2043 годы)» на территории муниципального образования «Унечский муниципальный район» (далее - краткосрочный план) являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта 9 многоквартирных домов, общей площадью 7 099,50 кв.м.

Планируемые показатели реализации краткосрочного (2023-2025 годы) плана приведены в приложении 3 к краткосрочному плану.

2. Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет 36 141 397,87 рублей, в том числе:

- субсидии за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 0 рублей;

- субсидии за счет областного бюджета – 0 рублей;

- субсидии, предусмотренные в бюджете муниципального образования – 0 рублей;

- за счет собственников помещений в многоквартирных домах – 36 141 397,87 рублей.

Информация об объемах финансовых средств, направленных на реализацию краткосрочного (2023-2025 годы) плана, приведена в приложении 1 к краткосрочному плану.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана

В рамках реализации краткосрочного плана в 2023-2025 годы запланировано проведение капитального ремонта 9 многоквартирных домов, общей площадью 7 099,50 кв.м.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного (2023-2025 годы) плана, приведен в приложении 1 к краткосрочному плану.

4. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых определен статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 17 Закона Брянской области от 11 июня 2013 года № 40-З ( с изменениями от 29.10.2018 года) «Об организации  проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Брянской области».

Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась в краткосрочных планах реализации региональной программы с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.

Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Унечский муниципальный район», включенных в краткосрочный (2023-2025 годы), план с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, приведен в приложении 2 к краткосрочному плану.