ПОШАГОВая ИНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАН НА 2018 ГОД.

ШАГ №1. Получение предложений о проведении капитального ремонта.

В адрес собственников помещений, проживающих в многоквартирных домах, которые включены в краткосрочный (2017-2019 годы) план реализации региональной программы капитального ремонта на 2018 год, региональный фонд капитального ремонта направляет ПРЕДЛОЖЕНИЯ о проведении капитального ремонта (в соответствии  с ч. 3 ст. 189 ЖК РФ).

В данном предложении определены:

- перечень и объем услуг и работ, планируемых к проведению,

- источники финансирования капитального ремонта,

- стоимость капитального ремонта,

- срок проведения работ по капитальному ремонту.

Собственники помещений в многоквартирных домах рассматривают указанное предложение и принимают на общем собрании решение о проведении капитального ремонта.

*ПРЕДЛОЖЕНИЯ о проведении капитального ремонта размещены на нашем сайте www.fkr32.ru в разделе Информация – Для собственников жилья - Предложения о проведении капитального ремонта в 2018 году

ШАГ №2. Проведение общего собрания собственников помещений.

В соответствии с ч. 4 ст. 189 ЖК РФ — в течение 3-х месяцев с момента получения ПРЕДЛОЖЕНИЯ о проведении капитального ремонта собственники помещений в многоквартирном доме обязаны провести общее собрание и принять решение о проведении капитального ремонта.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества должны быть определены или утверждены:

1) перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту;

2) смета расходов на капитальный ремонт;

3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта;

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Важно! ФИО уполномоченного лица и его контакты заносятся в протокол общего собрания для осуществления оперативного взаимодействия с Региональным фондом капитального ремонта.

Форма протокола общего собрания собственников помещений многоквартирном доме, в котором проведение капитального ремонта запланировано на 2018 год, размещена на официальном сайте регионального фонда www.fkr32.ru в разделе Информация – Для собственников жилья - Протокол общего собрания собственников на 2018 год.

ШАГ №3. Сроки направления протоколов общих собраний собственников помещений.

Региональный Фонд капитального ремонта рекомендует общие собрания собственников помещений проводить в максимально короткие сроки. Только с момента принятия решения собственниками о проведении капитального ремонта и предоставления протокола общего собрания в региональный фонд капитального ремонта возможен старт проведения конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта.

Прием протоколов общих собраний собственников с решением о проведении капитального ремонта в 2018 году осуществляется региональным фондом по адресу: г. Брянск, ул. Трудовая, д.1,  каб. 510 (5-й этаж).

Также собственники помещений в многоквартирных домах могут предоставить протоколы общих собраний в орган местного самоуправления, который в свою очередь предоставит его в региональный фонд капитального ремонта.

* В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления принимает решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора                                          (ч. 6 ст. 189 ЖК РФ).