Приложение №1

План реализации муниципальной программы муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального

района Брянской области» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие (проект программы), направление расходов, мероприятие | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  | Объем средств на реализацию, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС (РБС) | МП | ППМП | ОМ | НР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы» | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 478643,83 | 122945,06 | 114061,68 | 104 484,91 | 102 281,80 | 95 767,60 | 112 143,27 |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 9094232,79 | 12171559,50 | 11292105,86 | 10 344 005,93 | 10 125 898,31 | 9 480 992,15 | 11 102 183,37 |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 84 895,40 | - | 238550,36 | 247 100,54 | 223 752,96 | 388 251,82 | 0 |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 9657772,02 | 12294504,56 | 11644717,90 | 10 695 591,38 | 10 451 933,07 | 9 965 011,57 | 11 214 326,64 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий по ул. Октябрьская д.8, 10, ул. Горького д.2, 4, 4а, ул. Пролетарская д.1, 3 в г. Унеча Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 233 326,08 | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 4 433 195,42 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 76 987,50 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 4 743 509 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Суворова д.10 в г. Унеча Брянской области. | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 36 460,05 | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 692 741,05 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 7 907,90 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 737 109,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к кинотеатру «Мир» по ул. Транспортной в г. Унеча | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 208 857,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 3 968 296,32 | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | 4 177 154,02 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Октябрьской и ул. Горького (напротив ЗАГСа), г. Унеча | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 11 021,55 | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 1 091 134,01 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 1 102 155,56 | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Благоустройство общественной территории прилегающей к культурно - досуговому центру «Луч» по ул. Комсомольская в г. Унеча | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 77 825,97 | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 7 704 770,54 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 7 782 596,51 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Иванова, г. Унеча (в районе ж/д станции и автовокзала) | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 34 097,54 | - | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 3 375 654,95 | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | 3 409 752,49 | - | - | - | - | - |
| 4 | Благоустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, д.6 в г. Унеча Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 12 024,64 | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 1 190 439,39 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 33 988,81 | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 1 236 452,84 | - | - | - | - |
| 4.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Горького, д.7,9 в г. Унеча Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 32 107,17 | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 3 178 609,95 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 83 637,15 | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 3 294 354,27 | - | - | - | - |
| 4.2 | Благоустройство дворовой территории по ул. Луначарского, д.24, ул. Пролетарская, д.18 в г. Унеча Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 27 018,48 | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 2 674 828,81 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 62 775,51 | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2 764 622,8 | - | - | - | - |
| 4.3 | Благоустройство дворовой территории по ул. Ленина, д.3, ул. Первомайская, д.2 в г. Унеча Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - |  | - | - | - | - |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 22 705,50 | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 2 247 844,79 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 58 148,89 | - | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 2 328 699,18 | - | - | - | - |
| 4.4 | Устройство ограждения на общественной территории по ул. Транспортной в г. Унеча (парк им. Уральских добровольцев) Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 20 205,89 | - | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | 2 000 382,92 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2 020 588,81 | - | - | - | - |
| 5 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. Луначарского, д.9, д.21 | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 28 020,98 | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 2 774 075,95 | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 86 723,23 | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 2 888 820,16 | - | - | - |
| 5.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. Первомайская, д. 4, д. 6, д. 8. | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 31 190,87 | - | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 3 087 897,1 | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 160 377,31 | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 3 279 465,28 | - | - | - |
| 5.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Транспортной в г. Унеча (парк им. Уральских добровольцев) Брянской области | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 45 273,06 | 75 198,55 | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 4 482 032,88 | 7 444 655,72 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 0 | - | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | 4 527 305,94 | 7 519 854,27 | - | - |
| 6 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. 23 Сентября, д.2, д. 4, ул. Попова, д. 5 | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | 27 083,25 | - | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | 2 681 242,59 | - | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | 223 752,96 | - | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | 2 932 078,80 | - | - |
| 7 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Унеча, ул. Совхозная, д. 1 | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 55 663,38- | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 5 510 674,80 | - |
|  | Внебюджетные источники | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 388 251,82 | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 5 954 590 | - |
| 7.1 | Благоустройство общественной территории: городской пляж озера Новое | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 40 104,22 | - |
|  | Поступления из федерального, областного бюджета | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 3 970 317,35 | - |
|  | Итого: | 014 | 02 | 0 | F2 | 55550 | - | - | - | - | - | 4 010 421,57 | - |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |  | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий по ул. Октябрьская д.8, 10, ул. Горького д.2, 4, 4а, ул. Пролетарская д.1, 3 в г. Унеча Брянской области |  | администрация Унечского района Брянской области | 2018 |  | 2018 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, - ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, -замена бордюрного камня, - устройство парковочных карманов, - установка бортового камня; - снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр., - приобретение и установка детского, игрового оборудования |  | 2- 3 |
| Благоустройство дворовой территории по ул. Суворова д.10 в г. Унеча Брянской области. |  | администрация Унечского района Брянской области | 2018 |  | 2018 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, - ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд - устройство парковочных карманов, - снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр., - приобретение и установка детского игрового оборудования |  | 2- 3 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча, ул. Горького, д.7, д.9; г. Унеча, ул. Ленина, д.3, ул. Первомайская, д. 2; г. Унеча, ул. Луначарского, д. 24, ул. Пролетарская, д.18; г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 6. |  | администрация Унечского района Брянской области | 2020 |  | 2020 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | -ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, - ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - приобретение и установка детского игрового оборудования. |  | 6-7 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча, ул. Луначарского, д.9, г. Унеча, ул. Луначарского, д.21 г. Унеча, ул. Первомайская, д.4, г. Унеча, ул. Первомайская, д.6, г. Унеча, ул. Первомайская, д.8 |  | администрация Унечского района Брянской области | 2021 |  | 2021 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - спил аварийных деревьев, - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования. |  | 6-7 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча, ул.23 Сентября, д.2, г. Унеча, ул.23 Сентября, д.4, г. Унеча, ул. Попова, д.5 |  | администрация Унечского района Брянской области | 2022 |  | 2022 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - спил аварийных деревьев, - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования. |  | 8 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча ул. Совхозная, д. 1; |  | администрация Унечского района Брянской области | 2023 |  | 2023 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, - обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, - замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - спил аварийных деревьев, - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования. |  | 8 |
| Адресный перечень дворовых территорий: г. Унеча, ул. Транспортная, д. 31; г. Унеча, ул. Советская, д. 9; г. Унеча, ул. Советская, д.11; г. Унеча, ул. Совхозная, д. 6; г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 7; г. г. Унеча ул. Совхозная, д. 2; г. Унеча ул. Совхозная, д. 4; г. Унеча ул. Коммунистическая, д. 7; г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 68 г. Унеча, ул. Попова, д. 2а |  | администрация Унечского района Брянской области | 2024 |  | 2024 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов |  |  | 8 |
| Общественные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: Общественная территория, прилегающая к кинотеатру «Мир» по ул. Транспортной в г. Унеча |  | администрация Унечского района Брянской области | 2018 | 2018 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, - установка скамеек и урн для мусора, - устройство освещения, - установка ограждений | 1 |  |
| Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: - общественная территория на пересечении ул. Октябрьской и ул. Горького (напротив ЗАГСа), г. Унеча; - общественная территория прилегающая культурно - досуговому центру «Луч» по ул. Комсомольская, г. Унеча; - общественная территория по ул. Иванова, г. Унеча (в районе ж/д станции и автовокзала). |  | администрация Унечского района Брянской области | 2019 | 2019 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, - установка скамеек, урн, устройство освещения, - приобретение и установка детского игрового оборудования, - устройство фонтана. | 4 |  |
| Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: парк им. Уральских добровольцев |  | администрация Унечского района Брянской области | 2020 | 2022 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, -установка скамеек, урн, - устройство освещения, - приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования; - обустройство и освещение «тропы здоровья»; - установка памятного знака. | 5 |  |
| Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: городской пляж озера «Новое» |  |  | 2023 | 2023 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, - установка скамеек, урн, - приобретение и установка игрового и пляжного оборудования - приобретение катамаранов - организация пункта проката - обустройство зоны отдыха | 5 |  |
| Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: - общественная территория по ул. Суворова в г. Унеча |  | администрация Унечского района Брянской области | 2024 | 2024 |  | Благоустройство общественно значимой территории города | - обустройство пешеходных дорожек, - установка скамеек, урн, устройство освещения, приобретение и установка детского игрового оборудования | 5,7 |  |
| Объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и индивидуальных жилых домов, которые подлежат благоустройству), расположенные по адресам: г. Унеча, ул. Первомайская, д. 11а (МКД); г. Унеча, ул. Крупской, д. 11 (м-н); г. Унеча, ул. Залинейная, д. 17, ООО «УЗТМ»; территория, прилегающая к «Сельхозрынку» по ул. Луначарского; |  | собственники (пользователи) юридические лица и индивидуальные предприниматели (за счет средств указанных лиц) | 2019 | 2024 |  | Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома, расположенные по адресам: г. Унеча, ул. Ленина, д. 127; г. Унеча, ул. Куйбышева, 86; г. Унеча, ул. Луначарского, 12а; г. Унеча, ул. Мичурина, д.57а; г. Унеча, ул. Новоселов, д.7; г. Унеча, ул. Ани Морозовой, д. 8; г. Унеча, ул. Володарского, 127; г. Унеча, ул. Куйбышева, д. 71; г. Унеча, ул. Центральная, д.2 |  | собственники (пользователи) домов (за счет средств указанных лиц) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: из них: - федеральный, областной бюджеты - местный бюджет - внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц) |  |  |  |  | 75 923 857,14 руб. 73 610 977,91 руб. 1 130 328,15 руб. 1 182 551,08 руб. |  |  |

Приложение №3

Прогноз о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»

| № п.п. | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | процентов | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реализация мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | единицы | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | единицы | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | единицы | - | - | 4 | 2 | - | - | - |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | - | - | 12 | 15 | - | - | - |
| 8 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий (количество многоквартирных домов, участвующих в программе) | единицы | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 |