Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

«Модернизация коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования

«Унечское городское поселение Унечского муниципального района

Брянской области» на 2025 -2028 годы»

# План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Плани- руемый год реализа- ции | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  | Кол-во человек, для которых улучшат ся качество услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предельная (плановая) стоимость работ всего, руб. | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета, руб. | средства областного бюджета, руб. | средства местного бюджета, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Юбилейная, пер. 1-му Юбилейному, пер. 2-му Юбилейному, пер. 3-му Юбилейному в г. Унеча Брянской области | Капиталь- ный ремонт | 2025 | 2 688 172,61 | 1 772 421,98 | 888 868,90 | 26 881,73 | 1050 |
| 2 | Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Путейская в г. Унеча Унечского района Брянской области» | Капиталь- ный ремонт | 2027 | 2 513 800,00 | 1 657 400,00 | 831 262,00 | 25 138 | 3150 |
| 3 | Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Почепская в г. Унеча Унечского района Брянской области» | Капиталь- ный ремонт | 2027 | 1 850 200,00 | 1 219 900,00 | 611 798,00 | 18 502,00 |  |
| 4 | Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Южная в г. Унеча Унечского района Брянской области» | Капиталь- ный ремонт | 2027 | 2 145 100,00 | 1 414 300,00 | 709 349,00 | 21 451,00 |  |
| 5 | Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Мосина в г. Унеча Унечского района Брянской области» | Капиталь- ный ремонт | 2027 | 831 220 | 548 056,59 | 274 851,21 | 8 312,2 |  |
| 5 | Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт участка тепловой трассы Брянская область, Унечский район, г. Унеча, ул. Советская, Горького, Пролетарская, Октябрьская (от котельной 42 квартала к жилым домам, расположенным по адресу: ул. Советская, д. 9, 11, 13, ул. Пролетарская, д. 7)» | Капиталь- ный ремонт | 2028 | 4 000 000,00 | 2 637 300,00 | 1 322 700,00 | 40 000,00 |  |
|  | Итого: |  |  | 14 028 492,61 | 9 249 378,57 | 4 638 829,11 | 140 284,93 |  |