Приложение к решению Унечского

районного Совета народных депутатов

№7-83 от 29.10.2025г.

О подготовке учреждений ЖКХ, энергетики, связи и бюджетных учреждений Унечского района к работе в осенне-зимний период

Проблемы, касающиеся подготовки предприятий к работе в осенне-зимний период являются одними из насущных вопросов обеспечения жизнедеятельности муниципального образования. В связи с этим, начиная уже с мая месяца, сразу после окончания отопительного сезона 2024-2025 годов, предприятия жилищно-коммунального хозяйства начали  подготовительную работу к очередному осенне-зимнему периоду.

Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования «Унечский муниципальный район Брянской области» в целях урегулирования данных вопросов, а также исходя из необходимости своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства района к очередному отопительному периоду были приняты постановления:

- от 14.05.2025г № 144 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Унечского муниципального района Брянской области к отопительному периоду 2025-2026 гг.».

- от 29.05.2025г. № 128 «Об организации подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса района к отопительному периоду 2025-2026 гг.».

Подготовка объектов теплового хозяйства

На территории  Унечского района работает 53 котельных (в том числе 18 квартальных котельных), которые отапливают жилищный фонд и объекты социальной сферы.

- 3 муниципальные котельные эксплуатирует Унечское МУПЖКО, (1 котельная подает ГВС ДОЛ «Ручеек»);

- 15 котельных областной собственности находятся в ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго»: из них 8 в селах: Рохманово, Высокое, Староселье, Найтоповичи, Красновичи, Писаревка, Березина, Павловка и 7 котельных отапливают объекты города.

- 6 котельных районного управления образования, отапливающих сельские школы,

- 18 котельных (МКУ-Муниципально казенное учреждение) «Отдел культуры», отапливающие СДК,

- 1 котельная в ведении Высокской сельской администрации (ДК с. Рассуха);

- 10 котельных ГБУЗ «Унечская ЦРБ», отапливающие сельские( ФАПы-фельшерско акушерский пункт);

В текущем году Унечским МУП ЖКО заменено ветхих тепловых сетей 500 м в двухтрубном исчислении, что составляет 100% от запланированного объема согласно программе «Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Унечский муниципальный.район»на.2025-2026                                                                                                                                                                                                                                 гг., проведены работы по прочистке и промывке котлов, ревизия запорной арматуры, насосного оборудования, очистка поверхности нагрева котлов и водонагревателей и другие работы, по подготовке к отопительному периоду.

Клинцовским СП ГУП «Брянсккоммунэнерго» выполнены работы по замене ветхих тепловых сетей 3,37 км в двухтрубном исчислении. Согласно программе «Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Унечский муниципальный район» на -2025-2026 гг.» к замене запланировано 3,37 км. Предприятием были выполнены работы по гидравлическому испытанию тепловых сетей, ремонту запорной арматуры, ремонт и замена 6 котлов и др. работы.

Информация о подготовке теплоснабжающих объектов

Унечского района

| Предприятия, организации, учреждения | Котельные, шт. |  | Тепловые сети в 2-х трубном исчислении, км. |  | Замена ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исчислении(км.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт/% | План | Факт / % | План | Факт % |
| Унечское СП ГУП«Брянсккоммунэнерго» | 15 | 15/100 | 45,224 | 45,224/100 | 3,37 | 3,37/100 |
| Унечское МУП ЖКО | 3 | 3 / 100 | 8,27 | 8,27/100 | 0,5 | 0,51/102 |
|  | 18 | 18/10 | 53,494 | 53,494/100 | 3,87 | 3,88/102 |

Объекты газоснабжения

Подготовку газового хозяйства в районе обеспечивают специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск» Западный Унечская РЭС.

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026гг. ведется в соответствии с утвержденными мероприятиями. По состоянию на 29.09.2025 г. техническая готовность газопроводов составляет 100% (800,04 км из 800,04 км).  Организацией выполняются работы по текущему ремонту установок защиты (г. Унеча), техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов, выполнен текущий ремонт (ШРП-шкафные регуляторные пункты), (ГРП-газорегулирующая установка), капитальный ремонт ШРП, замена запорной арматуры и др. работы. Всего подготовлено 132 объекта из 132 запланированных, что составляет 100%.

По программе догазификации жилых домов в 2025 году гражданами района было подано 30 заявлений. На сегодняшний день по 10 из них выполнены строительно-монтажные работы, и в 5-и домовладениях осуществлен «пуск газа». Работы в данном направлении продолжаются.

Объекты электроснабжения

Подготовкой электрического хозяйства к работе в осенне-зимний период выполнялись ООО «БрянскЭлектро» и филиалом ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго» согласно утвержденным производственным программам.

ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск Унечское СП

выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт кабельных линий электропередачи – 10/0,4 кВ (киловольт) – 105,1 км;

- капитальный ремонт трансформаторных подстанций, ТП - 6 шт.;

- расчистка линий электропередач от зеленых насаждений, обрезка крон деревьев, расширение просек – 14,0 га;

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Брянскэнерго»

выполнены следующие мероприятия:

1- комплексный капитальный ремонт ТП - 11 шт. трансформатор подстанций

- всего подготовлено 332 ТП трансформатор подстанций

1- выправка опор – 66 шт.;

1- замена опор -  22 шт.

1- замена провода ВЛ 0,4 кВ – 2,84 км ;

1- перетяжка провода – 5,6 км;

1- обрезка крон деревьев – 75 шт.;

1- вырубка деревьев на ВЛ-0,4-10кВ – 270 шт.

1- расширение просек -  52,00 га.

Объекты  водоснабжения и водоотведения

АО «Унечский водоканал» является основным поставщиком услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению в Унечском районе. На обслуживании предприятия находятся:

- артезианские скважины – 75 шт.;

- водонапорные башни – 61 шт.;

- протяженность водопроводных сетей – 267,627 км;

- протяженность канализационных сетей – 69,2 км;

- КНС – 14 шт.

Предприятием проводились работы по замене насосов, водоподъемных колонн на артезианских скважинах, замене плит перекрытия, люков на водопроводных колодцах и др.

-Плановые мероприятия по подготовке объектов (ВКХ –водопроводно канализационное  хозяйство)выполнены на 120% Предприятием затрачены денежные средства на мероприятия по подготовке к очередному отопительному периоду в сумме 3,1 млн. руб.

Проблемными вопросами остаются:

- высокий износ сетей, расположенных на территории сельских поселений Унечского района, а также города;

- очистные сооружения в настоящее время не справляются с очисткой сточных вод. В следствие развития городской среды, преобладают химические компоненты, которые невозможно очистить устаревшим оборудованием. В результате осуществляется сброс недостаточно очищенных сточных вод, которые не соответствуют нормам ПДК. В рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области» Государственной программы «Развития топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Брянской области» на 2025-2027 годы предусмотрено выделение субсидии из областного бюджета в размере 150 млн. на выполнение работ по строительству очистных сооружений. В настоящее время решается вопрос о разработке ПСД.

Жилищный  фонд

На территории Унечского муниципального района расположено 200 многоквартирных дома выше 1 этажа, общей площадью 476,2 тыс. кв.м. Подготовку многоквартирных домов к очередному отопительному периоду осуществляют 3-и управляющие компании: ООО «НД Унеча», ООО «Квартал32», ООО «УК Сервис» в соответствии с разработанными планами мероприятий.

Жилищный фонд обслуживаемый ООО «НД УНЕЧА», составляет 90 многоквартирных жилых домов, общей площадью 95 143,5 м2. Из них 65 МКД площадью 86 474,66 м2 с центральным отоплением. От котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» отапливаются 43  МКД и 22 МКД от котельных Унечского МУП ЖКО. В управлении так же находятся дома с автономным газовым отоплением - 25 домов, общей площадью – 8 668,84 м2. В соответствии с планом мероприятий направленных на подготовку жилищного фонда к ОЗП проводятся работы по изоляции трубопроводов, смена запорно-регулировочной арматуры в количестве 7 шт, ремонт подвальных и входных дверей в количестве 4 шт, ремонт и остекление оконных проемов площадью 11 м.кв., ремонт мягкой кровли на площади 1010 м2, ремонт трубопровода холодного водоснабжения протяженностью 7 м., ремонт крылец, отмостки и цоколя, ремонт трубопровода центрального отопления 10 м. погонных, проверка вентиляционных каналов и дымоходов. На мероприятия по подготовке к ОЗП затрачено денежных средств в сумме 1 456 050 руб.

На обслуживании ООО «УК Сервис» находится 18 многоквартирных домов общей площадью 186,5 тыс. м2, 17 МКД отапливаются ГУП «Брянсккоммунэнерго», 1 дом от котельной Унечского МУП ЖКО. В соответствии с планом мероприятий направленных на подготовку к ОЗП были проведены работы по изоляции трубопровода, ремонту отмосток и цоколя, смена вентилей, смена трубопровода ГВС, смена трубопроводов канализации и др.  На мероприятия по подготовке к ОЗП затрачено денежных средств в сумме 900 000 руб. По взысканию задолженности управляющими компаниями ведется претензионная работа, а также на владельцев и пользователей жилых помещений (имеющих задолженность) оформляются документы в суд.

ООО «Квартал 32» обслуживает 86 многоквартирных домов общей площадью 206 тыс. м2. Из них 81 МКД площадью 190 тыс. м2 с центральным отоплением. От котельных ГУП «Брянсккоммунэнерго» отапливаются 58 МКД и 23 МКД от котельных Унечского МУП ЖКО. В управлении так же находятся 5 домов с автономным газовым отоплением общей площадью - 16,0, тыс. м2. В соответствии с планом мероприятий, направленных на подготовку к ОЗП системы отопления в многоквартирных домах были промыты и опрессованны. Подписаны акты готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Управляющей компанией проведена работа по замене запорной арматуры в количестве 20 шт., текущий ремонт мягкой кровли выполнен на площади 2000 м2, закончены работы по ремонту швов в панельных стенах, ремонту отмостки. На мероприятия по подготовке к ОЗП затрачено денежных средств в сумме 2 800 000 руб.

Подготовка объектов социальной сферы

(объектов образования и культуры)

Объекты социальной сферы включают:

- Управление образования Унечского района включает: 5 школ, расположенных в г.Унеча, 12 школ в сельской местности, 6 детских садов расположенных в городе и центр детского творчества;

- 1- спортивный комплекс,

- 60 – объектов культуры (9 юридических лиц),

- лечебные учреждения – Центральная районная больница, кабинет врача общей практики и 24 ФАПа расположенных на территории сельских населенных пунктов.

В районе расположены социальные объекты ГБС(К)ОУ «Унечская школа интернат», ГБСОУ «Социальный приют для детей и подростков Унечского района», ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя России А.В. Рассказы».

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. проведена работа по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления всех бюджетных учреждений, подготовлены акты готовности, приказом назначены ответственные, которые прошли обучение в учебном центре. Твердое топливо для объектов, отапливающихся углем и дровами, заготовленов полном объеме. (Рюхов- учебные мастерские, 2 объекта ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Фапы в н.п. Песчанка и Добрик , а также  2 объекта культуры- горпарк и библиотека в н.п. Добрик.

Для ликвидации непредвиденных ситуаций на предприятиях создан необходимый аварийный запас материалов.

На основании приказа Приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 N 2234» проверка муниципальных образований осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления. В соответствии с данным приказом была разработана и утверждена программа проведения проверок готовности к отопительному периоду, теплоснабжающих организаций, а так же потребителей тепловой энергии.

На рассмотрение Комиссии были представлены документы о подготовке к ОЗП от 40 потребителей тепловой энергии и 2- теплоснабжающей организации

1.Унечское МУП ЖКО

2.Клинцовское структурное подразделение ГУП «Брянсккоммунэнерго»

После проверки пакета документов выданы акты готовности потребителей к отопительному сезону. На сегодняшний день документы направлены на проверку в Ростехнадзор.

Подводя итог подготовительной работы к очередному отопительному периоду, нужно сказать, что в основном намеченные объемы и мероприятия выполнены, условия для функционирования жилищно-коммунального комплекса района в осенне-зимний период в обычном рабочем режиме созданы.

При существующем износе инженерных коммуникаций от аварийных ситуаций никто не застрахован, но в таких  ситуациях  предприятия жилищно-коммунального комплекса действуют  организованно и взаимосвязано.

Согласно распоряжению администрации Унечского района №575-р от 24.09.2025 «О начале отопительного периода 2025-2026гг на объектах социальной сферы и жилищного фонда в Унечском муниципальном районе Брянской области» в связи с устойчивым понижением температуры наружного воздуха начат отопительный сезон 2025-2026 гг.