Отчет

о результатах проведения экспертно – аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2017 году приоритетного проекта Формирование комфортной городской  среды на территории  Унечкого городского поселения(параллельное с Контрольно – счетной палатой Брянской области)»

26.01.2018 г.        								г. Унеча

1. Основание для проведения экспертно - аналитического мероприятия: пункт . 2.3.1.1. раздела 2.3.  плана работы Счетной палаты Унечского района  на 2017 год, утвержденного приказом Счетной палаты Унечского района от 23.12.2016 года №53 (в ред. от 26.01.17 г. № 1,. в рамках проведения параллельного экспертно – аналитического мероприятия «Мониторинг реализации приоритетного проекта на территории  Унечкого района «Формирование комфортной  городской  среды» в 2017 году» КСП Брянской области и Счетной палаты Унечского района.

Экспертиза представленной  программы осуществлена в соответствии с требованиями:

- п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- п.п. 7 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

-  Устава Унечского района;

- Положения о Счетной палате Унечского  района, утвержденного Решением Унечского  районного Совета народных депутатов от 23.08.2013г.  №4-486;

- порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение», утвержденного постановлением администрации Унечского  района от 08.05.2015г. №117;

- стандарта  внешнего муниципального контроля Счетной палаты Унечского района СФК 104 «Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ», утвержденного приказом председателя от 27.12.2013 года №45.

2.Предмет экспертно –аналитического мероприятия:

Средства федерального, областного и местных бюджетов, средства заинтересованных лиц (при их наличии).

3.Объект экспертно –аналитического мероприятия:

Администрация  Унечского муниципального района.

4. Цель  экспертно –аналитического мероприятия

Вопрос1. Проверка соблюдения 	 требований законодательных  и иных актов, регламентирующих порядок реализации на территории Унечского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской  среды» в 2017 году.

Вопрос 2: 	 Проверка соблюдения распределения объема субсидий на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Вопрос 3: 	Проверка обоснованности включения в муниципальную программу доли финансового участия заинтересованных лиц,  при выполнении дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий,  а также  их расходования.

Вопрос 4: 	Анализ содержания муниципальной программы с учетом методических мероприятий по подготовке государственных программ субъектов  Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной  городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской  среды» на 2017 год, утвержденных приказом  Минстроя РФ от 21.02.2017 г. № 114/пр.

- определение соответствия целей муниципальной программы поставленной проблеме, соответствие планируемых задач целям программы;

- соответствие программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы;

- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач;

- взаимосвязанность программных мероприятий, в том числе по срокам реализации, отсутствие дублирования мероприятий других действующих принимаемых программ;

- обоснованность объемов финансирования программных мероприятий.

Вопрос 5: 	 Анализ исполнения основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальной программы формирования  современной городской  среды на 2017 год.

Вопрос 6: Оценка эффективности использования средств бюджетов на реализацию мероприятий  муниципальной программы формирования  современной городской среды на 2017 год.

5. Проверяемый период деятельности: с 1 января по 31 декабря 2017года.

6. Сроки начала и  окончания проведения контрольного мероприятия на объекте: с 10.10.2017 года по 26.01.2018 года.

7. Срок представления отчета о результатах экспертно-аналитического мероприятия на утверждения председателя Счетной палаты Унечского района  «26» 01. 2018 года.

В ходе анализа соблюдения  требований законодательных  и иных актов, регламентирующих порядок реализации на территории Унечского района приоритетного проекта «Формирование комфортной городской  среды» в 2017 году нарушений не установлено.

В соответствии  с Приказом департамента ТЭК и  ЖКХ  от 13.03.2017 № 20 утвержден Порядок  отбора муниципальных образований для предоставления субсидии из областного бюджета на поддержку (муниципальных программ формирование современной городской среды; обустройства мест  массового  отдыха населения (городских парков)), в рамках которого отобрано  муниципальное образование «Унечское городское поселение» получателем  субсидии из областного бюджета.

В рамках реализации постановлений Правительства  Брянской области  № 72-П и № 102-П  в соответствии с  подпунктом а) пункта 10 Постановления № 169, а также требованиями  подпункта а) пункта 12 Правил, своевременно до 25 мая 2017 года)  администрацией Унечского района Брянской области от 24 мая 2017 г. № 156 утверждена муниципальная программа муниципального образования «Унечское городское поселение» «Формирование современной  городской  среды города Унеча на 2017 год» (в редакции  от 27.10.2017 г. №356, от 20 .11.2017 г. №379,  от 20.12.2017 г. №417).

На территории муниципального образования Унечское городское поселение предусмотрено благоустройство четырех  дворовых территории многоквартирных домов и  одной общественной территории- сквер Комсомольский (алея Героев).

В соответствии с Соглашением № 812 - 2017-2-15 от 24 марта 2017 года, заключенным  между департаментом  ТЭК и ЖКХ Брянской области и администрацией Унечского района о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Унечского городского поселения на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды с

дополнительным соглашением к Соглашению № 812 - 2017-2-15 от 25 мая  2017 года решением Унечского городского Совета народных депутатов   от 13.12.2017 г. № 3-170  «О внесении изменений  в решение Унечского городского Совета народных депутатов  от  23.12.2016 г. № 3-123  « О бюджете муниципального образования «Унечское городское поселение» на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом изменений  от  04.09.2017 №3-156, от   28.09.2017 г № 3-158, от  03.11.2017 г. №3-163,  от 13.12.2017 № 3-170)  на реализацию приоритетного проекта предусмотрены средства в общем  объеме 16 006,8  тыс. рублей.

Объемы финансирования, указанные в Программе, соответствуют объемам финансирования (местный бюджет), утвержденным решением «О бюджете муниципального образования «Унечское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Проверкой соблюдения распределения объема субсидий на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий в муниципальном образовании «Унечское городское поселение» установлено следующее.

В ходе проверки устранено  нарушение  пункта 4.3.9.1 Соглашения (в муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Унеча на 2017 год» (по состоянию  на 25.05.2017 года) в части несоблюдения параметров распределения объема средств, а именно: объема средств на  места общего пользования определен более одной трети общего объема средств). Унечской районной администрацией  внесены изменения в Программу и  соответствуют  Соглашению.

Установлено, соответствие источников и объема финансирования по программе, изменениям  в бюджете  муниципального образования на 2017 год.

Финансовые средства освоены в полном объеме с соблюдением установленных пропорций по источникам финансирования.

Проверкой обоснованности включения в муниципальную программу доли финансового участия заинтересованных лиц,  при выполнении дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий,  а также  их расходования нарушений не установлено.

Согласно сметам благоустройства  четырех дворовых территорий по средствам заинтересованных лиц  по программе за 2017 год первоначально предусмотрено  331 799,0 рублей:

-Благоустройство дворовой территории многоквартирных  домов №15,17,19   ул. Ленина  и №6  ул. Попова г. Унеча  Брянской области»                       - 114943 рублей.

«Благоустройство дворовой территории  многоквартирного дома №7 по ул. Луначарского г. Унеча Брянской области»                                                         -54391 рублей;

«Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №2,4 по ул. Транспортная и №14 ул. Совхозная  г. Унеча Брянской области»                 -124628 рублей.

Соглашением  от 09.08.2017 г. ООО «Наш дом» наделено полномочиями  по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц в рамках программы Муниципального образования «Унечское городское поселение» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2017 год». В соответствии с Порядком аккумулируются и расходуются средства заинтересованных лиц  на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  города Унеча.

Доля финансового участия заинтересованных лиц  на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  города Унеча установлена в размере не более 5% от стоимости работ, следующих дворовых территорий:

Благоустройство дворовой территории многоквартирных  домов №15,17,19   ул. Ленина  и №6  ул. Попова г. Унеча  Брянской области                       - 114943 рублей.

Благоустройство дворовой территории  многоквартирного дома №7 по ул. Луначарского г. Унеча Брянской области                                                         -54391 рублей;

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №2,4 по ул. Транспортная и №14 ул. Совхозная г. Унеча Брянской области                 -124628 рублей;

Благоустройству дворовой территории многоквартирного дома Транспортная,12- 37837,00 рублей.

В банке открыты отдельного счета, для зачислении денежных средств от заинтересованных лиц и произведения расчетов.

Между администрацией	 Унечского района и УК ООО «Русь» заключено соглашение «О наделении полномочиями по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц в рамках муниципальной программы муниципального образования Унечское городское поселение» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2017 год» по  Благоустройству дворовой территории многоквартирного дома Транспортная, 12 на сумму 37837,00 рублей.  В свою очередь УК ООО «Русь» заключило соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц с Зосиной Светланой Михайловной, проживающей по адресу г. Унеча ул. Транспортная д.12 кв.46.

В связи с тем, что управляющая компания ООО «Русь» имела кредиторскую задолженность и к счету предъявлена картотека, банком было отказано в открытии отдельного счета, для зачисления денежных средств от заинтересованных лиц. В связи, с чем, в последствие, заинтересованное лицо Зосина Светлана Михайловна перечислила денежные средства в бюджет Унечского городского поселения.

По результатам открытых электронных аукционов заключены контракты на выполнение подрядных  работ  по четырем  объектам благоустройства дворовых  территорий  многоквартирных домов.

Дополнительным Соглашением от 14.12.2017 г. к Соглашению  от 09.08.2017 г. с ООО «Наш дом» уточнены суммы аккумулируемых средств заинтересованных лиц в рамках программы Муниципального образования «Унечское городское поселение» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2017 год».

В результате заключенных контрактов на выполнение  дополнительных работ по результатам договоров на сумму 6 425 820,67 рублей, в том числе  подлежащих  оплате заинтересованными лицами в размере 5 % или 321 291,03 рублей.

, в том числе соответственно:

-по дворовой территории многоквартирных  домов №15,17,19   ул. Ленина  и №6  ул. Попова г. Унеча  Брянской области - из 2 182 296 ,69 рублей  в размере  109 114 ,83  рублей.  (фактически поступило 111 004 рублей, в связи с чем произведен возврат 1889,17 рублей);

-по дворовой территории  многоквартирного дома №7 по ул. Луначарского г. Унеча Брянской области  из 1 083 784,59 рублей в размере 54 189,23 рублей, которые фактически поступили в полном объеме;

-по дворовой территории многоквартирных домов №2,4 по ул. Транспортная и №14 ул. Совхозная г. Унеча Брянской области  из 2 389 316,39 рублей в размере 119 465,82 рублей, которые поступили в полном объеме;

-по дворовой территории многоквартирного дома по ул.  Транспортная,12-из 770 423,0 рублей в размере 38521,15  рублей, которые поступили в полном объеме.

Объем финансирования заинтересованными лицами соответствует условиям Соглашения заключенного  между департаментом  ТЭК и ЖКХ Брянской области и администрацией Унечского района о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Унечского городского поселения на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды. Данное обстоятельство  обосновывает включение выше указанных объемов  в муниципальную программу в части доли финансового участия заинтересованных лиц,  при выполнении дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий,  а также  их расходования.

В ходе анализа содержания муниципальной программы с учетом методических мероприятий по подготовке муниципальных программ формирования современной  городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской  среды» на 2017 год установлено следующее.

Постановлением администрации Унечского  района от 08.05.2015 г. №117 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение». (Далее Порядок № 117).

Муниципальная программа муниципального образования «Унечское городское поселение» «Формирование современной  городской  среды города Унеча на 2017 год» утверждена администрацией Унечского района Брянской области от 24 мая 2017 г. № 156 (в редакции  от 27.10.2017 г. №356, от 20 .11.2017 г. №379,  от 20.12.2017 г. №417).

Полномочия администрации района на издание  данного муниципального правового акта соответствуют сфере ответственности органов местного самоуправления по вопросам местного значения, определенным  Федеральным законом  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.17 ст.16 гл.3 и п.17 ст.17 гл.3) и  Уставом района.

В ходе анализа  содержания  муниципальной программы  установлено следующее. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Унечского района.

Участники муниципальной программы имеют необходимые и достаточные полномочия для достижения целей представленной муниципальной программы.

Содержание разделов проекта программы и разделов подпрограмм в  основном соответствуют требованиям Порядка №117.

Целью муниципальной программы является повышение уровня комплексного благоустройства для  повышения качества жизни граждан на территории  города Унеча.

Для достижения указанной цели утверждено решение следующих основных задач:

-выполнение ремонта и благоустройства  дворовых территорий ;

-благоустройство мест массового пребывания населения.

Подпрограммы в данной муниципальной программы отсутствуют.

В нарушение Порядка №117 в  Муниципальной программе отсутствуют:

- в паспорте муниципальной программы отсутствует информация о соискателях программы или их отсутствии;

- сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы;

- отсутствуют показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризующие ход ее реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы, которые должны отражать специфику конкретной сферы Показатели (индикаторы) муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

а иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным в программе методикам;

в) непосредственно зависеть от решения задач муниципальной программы ответственным исполнителем (соисполнителями) и быть увязанными с планом реализации муниципальной программы.

Программа не в полной мере содержит информацию  рекомендуемую пунктами 2.1,  3.3.3 приказа Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр.

В первоначально сформированной и утвержденной программе отсутствовала следующая информация:

форма  и минимальная доля финансового участия  заинтересованных лиц, организаций  в выполнении дополнительного перечня работ по  благоустройству дворовых территорий в размере , установленном субъектом Российской Федерации;

сведения о показателях (индикаторах)  программы (количество и площадь  благоустроенных  дворовых территорий (ед.), доля благоустроенных дворовых территорий  от общего количества и площади дворовых территорий (%), количество благоустроенных общественных территорий и(ед.), доля площади  благоустроенных  общественных территорий (%);

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ, рассчитанную в соответствии с действующими нормативными актами.

Также в  первоначально сформированной программе на 2017 год  в части информации, рекомендуемой пунктом 2.1 приказа Минстроя  России  от 21.02.2017 № 114/пр отсутствовали:

условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и  общественных  территорий  с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

мероприятия по утверждению не позднее 31декабря 2017 года программы  формирования  современной городской среды на 2018 -2022 годы.

При проведении экспертизы Программы установлено отсутствие распределения ресурсного обеспечения реализации Программы в разрезе  основных мероприятий программы.

В ходе мониторинга проекта программы установлено, что в нарушение  п.12 Постановления №169 при формировании программы приоритетного проекта муниципальным образованием допущено несвоевременное опубликование  на сайте для общественного обсуждения обязательств и порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2017 год, что связано с удалением проекта в связи с утверждением программы, а затем восстановления его на сайте администрации района.

В период проверки Муниципальная программа в соответствии с пунктом 2.1 приказа Минстроя  России  от 21.02.2017 № 114/пр дополнена информацией: включены условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и  общественных  территорий  с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений , дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

разработаны мероприятия по утверждению программы  формирования  современной городской среды на 2018 -2022 годы.(Постановлением администрации Унечского района от  29.11.2017 г. № 391утверждена  муниципальная программа муниципального образования «Унечское городское поселение» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2022 годы»).

В Муниципальной программе установлено соответствие целей  поставленной проблеме и планируемым задачам программы.

Утвержденные программные мероприятия также соответствуют целям и задачам муниципальной программы.

Установлено наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей в перечне основных мероприятий муниципальной программы, позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач.

Минимальный перечень работ дворовой территории содержит количество метров  ремонта подъездных путей, количество установленных урн для мусора, скамеек.

Дополнительный перечень работ дворовой территории содержит количество метров парковочных карманов, установки бортового камня, ремонта  асфальтового покрытия пешеходных дорожек, озеленения территории, установку детского игрового, спортивного оборудования, ограждений детских, игровых, спортивных площадок.

Благоустройство общественно значимой  территории города имеет стоимостное значение работ по установке освещения и устройство фонтана.

Программные мероприятий   взаимосвязаны, в том числе по срокам реализации и отсутствует дублирование мероприятий других действующих принимаемых программ.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы в 2017 году за счет средств разных бюджетов  составляет 16 006 761,52 рублей, в том числе:

-средства  федерального и областного бюджетов в сумме 14 901 196,97. рублей;

-средства бюджета муниципального образования в сумме 784 273,52 рублей;

-средства безвозмездных поступлений, где размер безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы составляет 5,0 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ по благоустройству-321 291,03 рублей.

Установлена  обоснованность объемов финансирования программных мероприятий.

Анализируя исполнение основных мероприятий, а также показателей результативности муниципальной программы формирования  современной городской  среды на 2017 год установлено, что они выполнены в полном объеме.

Контрольные события программы, утвержденные Планом реализации муниципальной программы «Формирование  современной городской среды города Унеча на 2017 год» со статусом «завершение» завершены в соответствии с утвержденными сроками наступления контрольных событий в период с 24.05.2017 г. по 31.12.2017 года.

Согласно паспорту муниципальной программы формирования  современной городской среды, ресурсное  обеспечение  приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды города Унеча на 2017 год» за счет всех источников  финансирования по состоянию на 31.12.2017 года фактически исполнено в полном объеме и сложилось в размере 16006,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и областного бюджетов -14901,2 тыс. рублей;

муниципального образования -784,3, тыс. рублей;

заинтересованных лиц - 321,3 тыс. рублей.

Осуществлялось также финансирование расходов за счет средств бюджета «Унечского городского поселения» вне рамок программы «Формирование современной городской среды города Унеча на 2017год», которые были направлены на разработку проектно-сметной документации и проведение строительного контроля по дворовым территориям и территории общего пользования.

В бюджете «Унечского городского поселения» на 2017 год за счет средств местного бюджета в целом предусмотрены плановые бюджетные ассигнования в сумме 1 150 000 руб. (Решение Унечского городского Совета народных депутатов №3-158 от 28.09.2017г.), в том числе:

-на софинансирование мероприятий программы-785 000 руб.;

-на прочие расходы по разработке проектно-сметной документации и проведение строительного контроля в сумме 365 000 руб.

Фактические расходы за 2017 год составили 1 042 661,31 руб., в том числе:

-на софинансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета 784 273,52 руб. (в соответствии с заключенным соглашением и утвержденной программой);

-на прочие расходы по разработке проектно-сметной документации и проведение строительного контроля в сумме 258 387,79 руб.

Оценка эффективности использования средств бюджетов на реализацию мероприятий  муниципальной программы формирования  современной городской среды на 2017 год.

Реализация муниципальной программы, имеет  позитивный социально- экономический эффект. С увеличением доли  отремонтированных дворовых территорий  многоквартирных домов, а именно  четырех дворовых территории с девятью многоквартирными домами   и сквера Комсомольский в г.Унеча  улучшены условия проживания и отдыха городского населения и гостей города.

Муниципальная программа обеспечена финансовыми, организационными и иными мерами. В ней  целесообразны предполагаемые затраты с учетом ожидаемых результатов.

Объемы работ, предусмотренные муниципальной программой,  выполнены. Фактически в натуральном выражении достигнуты следующие результаты реализации основных направлений  приоритетного проекта.

Отремонтировано  5265,55 кв. м. асфальтового  покрытия. В этих целях использовано 601,8 тонн асфальтобетонные смеси дорожные аэродромные  (горячие и теплые для   плотного асфальтобетона  мелко и крупнозернистые, песчаные)  марка II тип А  тип Б, установлено 1942,1 п.м. бордюрного камня. Установлено 854,8 п.м. газонных ограждений. Устроено   четыре парковочных кармана. Установлено 40 урн, 55  скамеек,  4  стойки для сушки белья, 4 коврочистки.  Заменено  3 люка.

Установлены малые архитектурные формы: четверо каруселей (кувшинка, ромашка, с рулем),  одна  стандартная горка, две беседки ( летучий голандец и ЭК фунтик), качели соловей разбойник , с горкой, качели одноместные,  пять качелей двуместных, качалка – балансир, балансир – весы,  четыре детских игровых комплекса (напоседа, радуга-1, холмы, пионер) , шесть песочниц (ала-баба, смайл тип 2, ромашка, орбита, фиалка), три гимнастических комплекса для  лазанья, спортивное оборудование воркаут, спортивный комплекс шведская стенка радиусная, две стойки баскетбольные.

Начальная максимальная цена  муниципальных контрактов по выполнению работ по благоустройству  четырех дворовых территории  составила 10 788 779 ,0 рублей.

По результатам открытых электронных аукционов заключены муниципальные контракты на сумму 10 327 545,55 рублей.

Экономия бюджетных средств составила 461 233,45 рублей.

В ходе реализации контрактов, по объективным причинам расторгнут контракт по благоустройству  дворовой территории  д.7 по ул. Луначарского на  сумму 80 076 рублей.

Экономия средств местного бюджета с учетом расторжения контракта составила 541 309,45 рублей.

В ходе проверки плана Мероприятий «Дорожная карта» по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Унечском районе Брянской области на 2017- 2022 годы» установлено нарушение срока исполнения  п. 6   «Дорожной карты».

А именно, утверждено исполнение до начала отопительного периода 2017-2018 годов в муниципальном образовании, в то время,  как  распоряжением администрации Унечского района от 28.09.2017 г. № 1193-р «О начале отопительного периода 2017 – 2018 гг. на объектах социальной сферы и жилищного фонда в Унечском муниципальном районе»  начат отопительный период  с 02.10.2017 г., а  в Дорожную карту не внесены соответствующие изменения при наличии в контрактах срока  выполнения работ по благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов до 10.10.2017 г., по благоустройству Сквера Комсомольский в г.Унеча» -до 15.11.2017 г..

Кроме того, последние акты выполненных работ благоустройству дворовых территорий  многоквартирных домов датированы 11.12.2017 г., по благоустройству Сквера Комсомольский в г.Унеча» -до 15.12.2017 г.

По результатам экспертизы муниципальной программы Счетная палата рекомендует внести следующие изменения в Программу:

1. Разработку Программ осуществлять в строгом  соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение», утвержденному в соответствии постановлением администрации Унечского  района от 08.05.2015г. №117, а также предусматривать информацию,  рекомендуемую пунктами 2.1,  3.3.3 приказа Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр.

2. Распределить ресурсное обеспечение Программы в разрезе  основных мероприятий программы.

О  принятых мерах предложено проинформировать Счётную палату Унечского района.

Председатель Счетной палаты

Унечского района                                                                      Е.А. Орехова