- Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования бюджетных средств на реализацию отдельного мероприятия по формированию современной городской среды - «Благоустройство общественной территории по ул. Транспортной в г. Унеча (парк им. Уральских добровольцев) Брянской области», в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы» за 2021-2022 годы»

- Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.  плана

работы   Контрольно-счетной палаты    Унечского   района на 2023 год.

- Период проведения: июнь-июль 2023 года.

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация Унечского района

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Согласно приложений 9 и 11 к государственной программе «Формирование современной городской среды Брянской области» в адресный перечень общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году  и в 2022 году включена общественная территория Унечского городского поселения Унечского муниципального района - парк им. Уральских добровольцев, ул. Транспортная.

Постановлением администрации Унечского района утверждена муниципальная программа муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы». Данная программа включает в себя в 2021 и 2022 году мероприятие по благоустройству общественной территории по ул. Транспортной в г. Унеча (парк им. Уральских добровольцев) Брянской области с объемом финансирования в 2021 году в сумме 4 527,3 тыс. руб., в 2022 году в сумме 7 519,9 тыс. руб.

По результатам проверки использования бюджетных средств на реализацию отдельного мероприятия по формированию современной городской среды - «Благоустройство общественной территории по ул. Транспортной в г. Унеча (парк им. Уральских добровольцев) Брянской области», в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы» за 2021-2022 годы» установлено несоблюдение подрядными организациями сроков выполнения работ, неправомерная оплата завышенной стоимости работ.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Унечского был составлен акт проверки, акт подписан объектом проверки без замечаний и разногласий. В адрес объекта контроля направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Унечского    района                                                                              Е.А. Андросенко