Утверждена

постановлением администрации

Унечского района

от «29» 11 2017 г. № 391

Муниципальная  программа

муниципального образования «Унечское городское поселение»

«Формирование современной городской среды города Унеча

на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Унечское городское поселение»

«Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Унечского района |
| Соисполнители программы | Отдел по жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству администрации Унечского района, отдел по строительству и архитектуре администрации Унечского района |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории города Унеча Унечского района Брянской области |
| Задачи муниципальной программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве наиболее посещаемых территорий общего пользования. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов города Унеча. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы* | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 4 785 000 рублей, в том числе: 2018 год – 785 000 рублей; 2019 год – 1 000 000 рублей; 2020 год – 1 000 000 рублей; 2021 год – 1 000 000 рублей; 2022 год – 1 000 000 рублей; из них: за счет средств федерального бюджета – 0 рублей; за счет средств областного бюджета – 0 рублей, за счет средств местного бюджета – 4 785 000 рублей, средства заинтересованных лиц – 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий позволит: - повысить комфортность проживания всех категорий граждан г.Унеча Брянской области, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единого облика муниципального образования; - увеличивать ежегодно количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов: 2018год -1 ед., 2019 год.- 1 ед., 2020 год-1 ед.,2021 год-1 ед., 2022 год-1ед.; - увеличивать ежегодно количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования: 2018 год - 1 ед., 2019 год.- 1 ед., 2020 год-1 ед.,2021 год-1 ед., 2022 год-1ед. |

_________________________

Примечание:

* - объемы бюджетных ассигнований программы будут уточнены после принятия нормативно-правовых актов Российской Федерации, Брянской области о предоставлении средств федерального и областного бюджета в целях финансирования мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории г.Унеча

1. Характеристика текущего состояния программы.

Городская среда — совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда формирует отношение человека как к  городу, в котором он проживает, так и к органам исполнительной власти.

Разработка и реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2022 годы» (далее – программа) осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. №169.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Унеча многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, устойчивое повышение качества жизни граждан на основе экономического роста, развития социальной и культурной сферы, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

2.  Приоритеты и цели муниципальной программы.

Целью реализации программы является повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории города Унеча Унечского района Брянской области, формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения.

Основными задачами программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

благоустройство мест массового пребывания населения.

3. Сроки  реализации муниципальной программы.

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы* составляет 4 785 000 рублей, в том числе:

2018 год – 785 000 рублей;

2019 год – 1 000 000 рублей;

2020 год – 1 000 000  рублей;

2021 год – 1 000 000 рублей;

2022 год – 1 000 000 рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета – 0 рублей;

за счет средств областного бюджета – 0 рублей,

за счет средств местного бюджета – 4 785 000 рублей,

средства заинтересованных лиц – 0 рублей.

________________________

Примечание:

* - объемы бюджетных ассигнований программы будут уточнены после принятия нормативно-правовых актов Российской Федерации, Брянской области о предоставлении средств федерального и областного бюджета в целях финансирования мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории г. Унеча.

Распределение объема средств на реализацию программы осуществляется следующим образом:

- не менее 2/3 объема средств - на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- 1/3 объема средств - на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий (скверов, парков, других городских пространств общего пользования).

## Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет субъект Российской Федерации.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

## Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии) должны проводиться согласно с утвержденным порядком.

## 5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Для реализации муниципальной программы, достижение целей и решения задач муниципальной программы администрации Унечского района  осуществляют свою деятельность  в соответствии  со следующими нормативно-правовыми  актами:

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства  Российской Федерации  от 15 апреля 2014 г. №323 «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

- Устав Унечского городского поселения , утвержденный решением Унечского городского Совета  народных депутатов от 01.02.2006 г. №1-21 (с учетом изменений м дополнений).

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Унеча является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

## 6. Состав муниципальной программы.

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

## Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает:

## - ремонт дворовых проездов;

## - обеспечение освещения дворовых территорий;

## - установка скамеек и урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1.

Показатели предельной стоимости капитального ремонта дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  города Унеча на 2018-2022 годы»

(по видам ремонта на 1 квартал 2017 года)

Минимальный перечень работ

Таблица 1

| № | Наименование вида капитального ремонта | Ед. изм. | Стоимость, руб. (с учетом непредвиденных затрат и НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |  |  |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 2) | 1 м2 | 1043 |
|  | Ремонт с выравниванием асфальтом и щебнем (тип 3) | 1 м2 | 667 |
|  | Разборка бортовых камней | 1 пм | 350 |
|  | Установка бортовых камней БР100.30.15. | 1 пм | 937 |
| 2. | Освещение дворовых территорий |  |  |
|  | Установка уличного светильника на стене здания | 1 шт. | 4167 |
|  | Установка уличного светильника на опоре | 1 шт. | 11451 |
|  | Прокладка кабеля | 1 пм | 272 |
|  | Шкаф распределительный | 1 шт. | 13148 |
| 3. | Установка скамеек | 1 шт. | 6829 |
| 4. | Установка урн для мусора | 1 шт. | 1769 |

## В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входит:

## - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

## - устройство автомобильных парковок;

## - озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

## - устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

## - обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

## - устройство новых пешеходных дорожек;

## - ремонт существующих пешеходных дорожек;

## - замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

## - окраска бордюрного камня;

## - установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

## - установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

## - отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц; устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

## - установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

## - установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного нормативно-правовым актом Правительства Брянской области. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет средств из федерального бюджета, областного бюджета  и бюджета Унечского городского поселения на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Унеча, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2.

Показатели предельной стоимости капитального ремонта дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  города Унеча на 2018-2022 годы»

(по видам ремонта на 1 квартал 2017 года)

Дополнительный перечень работ.                                    Таблица 2

| № № | Наименование вида капитального ремонта | Ед. изм. | Стоимость, руб.(с учетом непредвиденных затрат и НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство парковочных карманов (асфальтобетонное покрытие) | 1 м2 | 1313 |
| 2. | Обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий | 1 м2 | 1313 |
| 3. | Устройство новых пешеходных дорожек | 1 м2 | 1097 |
| 4. | Ремонт пешеходных дорожек |  |  |
|  | Ремонт асфальтового покрытия (тип 6) | 1 м2 | 737 |
|  | Ремонт асфальтового покрытия (тип 7) | 1 м2 | 466 |
| 55. | Разборка бортовых камней | 1 пм | 350 |
|  | Установка бортовых камней БР100.20.8. | 1 пм | 743 |
| 66. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 8901 |
| 77. | Озеленение территорий |  |  |
|  | Посадка деревьев | 1 шт. | 5596 |
|  | Посадка кустарников | 1 пм | 1541 |
|  | Устройство газонов | 1 м2 | 259 |
|  | Валка деревьев в городских условиях | 1 м3 | 957 |
|  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня | 1 м3 | 3997 |
|  | Корчевка пней вручную | 1 пень | 1861 |
|  | Формовочная обрезка деревьев (кронирование) | 1дерево | 5563 |
| 88. | Установка игрового, спортивного оборудования |  |  |
|  | Покрытие Мастерфайбр для детских игровых площадок т.10 мм | 1 м2 | 1200 |
|  | Покрытие Мастерфайбр для открытых спортивных площадок т.10мм | 1 м2 | 1250 |
|  | Нанесение разметки для игровых видов спорта | 1 пм | 150 |
|  | Асфальтобетонное покрытие | 1 м2 | 1097 |
|  | Песчано-гравийное основание | 1 м2 | 160 |
|  | Турник с брусьями «Акробат» | к-т | 22277 |
|  | Спортивный тренажер «Жим сидя» | к-т | 31824 |
|  | Спортивный тренажер «Гребля» | к-т | 41159 |
|  | Спортивный тренажер «Пресс» | к-т | 21110 |
|  | Спортивный тренажер «Хипс» | к-т | 42432 |
|  | Спортивный тренажер «Скороход» | к-т | 58344 |
|  | Спортивный тренажер «Бабочка» | к-т | 68952 |
|  | Баскетбольный щит | к-т | 26520 |
|  | Ворота футбольные | к-т | 25460 |
|  | Качели двухместные (жесткий подвес») | к-т | 27475 |
|  | Качели одноместные (жесткий подвес») | к-т | 18246 |
|  | Качели | к-т | 32248 |
|  | Качели «Мечта» | к-т | 52191 |
|  | Песочница (L=2000 мм) | 1 шт. | 9123 |
|  | Песочница (2,5x2,5x0,3) | 1 шт. | 19731 |
|  | Горка детская h =1,5 | к-т | 62906 |
|  | Горка детская h =1,2 | к-т | 54101 |
|  | Детский игровой комплекс «Радуга» | к-т | 210219 |
|  | Детский игровой комплекс «Пионер» | к-т | 312724 |
| 99. | Установка оборудования для хозяйственных площадок: |  |  |
|  | Коврочистка | шт | 10502 |
|  | Стоика для сушки | К-т (2 шт) | 4084 |
| 110. | Установка ограждений газонов, игровых, спортивных площадок | 1 пм | 1394 |
| 111. | Устройство пандусов | 1 м2 | 5932 |
| 112. | Установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок: |  |  |
|  | бетонные | шт. | 1011 |
|  | металлические столбики | шт. | 1093 |
| 113. | Установка вазонов, цветочниц | шт. | 4603 |

Возможные виды проектов и территорий для благоустройства муниципальных территорий общего пользования:

- Благоустройство парков/скверов/бульваров;

- Освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- Благоустройство места для купания (пляжа);

- Благоустройство городских площадей (центральных);

- Благоустройство территории возле общественного здания (дома культуры, библиотека);

- Благоустройство пустырей;

- Благоустройство кладбища;

- Благоустройство территории вокруг памятника;

- Установка памятников;

- Реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (стадион, детская спортивно-игровая площадка);

- Реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек,урн) на конкретной улице;

- Реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- Устройство или реконструкция детской площадки;

- Обустройство родников;

- Очистка водоемов;

- Иные объекты.

7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

В г.Унеча Брянской области  в последние годы уделяется внимание благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования.  Всего многоквартирных домов, расположенных на территории г. Унеча– 160,  общей площадью 318 157,7 кв.м.. Из всех дворовых территорий только дворовые территории 15 многоквартирных домов можно считать относительно благоустроенными.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе Унеча  по состоянию на 01.08.2017 года составляет – 11476 чел., в том числе 1 634 чел. проживает в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Унеча, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах, формируется с учетом:

- итогов инвентаризации благоустройства дворовых территорий, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в муниципальных образованиях  Брянской области, утвержденным Постановлением Правительства Брянской области от 17 июля 2017 г. № 323-п;

- региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации.

Включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2022 годы» без решения заинтересованных лиц не допускается. Включение предложений граждан, заинтересованных в добавлении дворовой территории в муниципальную программу, выполняется исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, будет определен после уточнения  объема денежных средств, предоставляемых  муниципальному образованию из федерального и областного бюджетов.

Ожидаемые результаты реализации программы приведены.

| №п/п | Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий ежегодно, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования ежегодно, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

План реализации программы, с указанием объемов финансирования мероприятий, в приложении №1 к муниципальной программы.

## 8. Осуществление контроля реализации муниципальной программы

## В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы на уровне муниципального образования создается общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

## Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии будет осуществлять в соответствие с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

## Участие граждан, организаций должны быть направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

## Обсуждение муниципальных территорий общего пользования подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий открытым. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования.

## Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других субъектов городской жизни о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования создан интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере.

## 9. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы.

Комфортно выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, в оживленных благоустроенных парках чаще формируются семейные пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости. В комфортных, современных и безопасных районах городов повышается уровень культурного воспитания граждан.

Реализация программных мероприятий позволит повысить комфортность проживания  всех категорий граждан г.Унеча Брянской области, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единого облика муниципального образования.

Реализация программы приведет к ежегодному увеличению благоустроенных  дворовых территорий  многоквартирных домов: в 2018 году  на 1 ед.,  в 2019 году  на 1 ед., в 2020 году на -1 ед., 2021 году на 1 ед., в 2022 году на 1 ед. и благоустроенных муниципальных территорий общего пользования:  в 2018 году на 1 ед., в 2019 году на 1 ед., в 2020 году на 1 ед., в 2021 году на 1 ед., в  2022 году на 1 ед.

|  |  |  |  | Приложение №1 к муниципальной программе муниципального образования «Унечское городское поселение» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018 - 2022 годы. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы муниципального образования «Унечское городское поселение» « Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2022 годы»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного мероприятия, мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию, рублей |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2022 годы | Администрация Унечского района | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Увеличение количества отремонтированных дворовых и общественных территорий города Унеча на 1 ед. ежегодно. |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 785 000 | 785 000 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |  |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого по муниципальной программе | 4 785 000 | 785 000 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |  |