Приложение

к настоящему постановлению

№  __157__ от _08.06.2020г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                                        Унечского района Брянской области

«ЧИСТАЯ ВОДА»

на 2019-2024 гг.

Таранов Ф.Н. __________________

Шайтур С.В.___________________

Варламов Э.С._________________

Рыбальченко А.В.______________

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Унечского района Брянской области

«ЧИСТАЯ ВОДА»  на 2019-2024 гг.

| ### Наименование муниципальной программы | «Чистая вода» на 2019-2024 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | отдел по строительству и архитектуре администрации Унечского района |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации Унечского района; АО «Унечский водоканал» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение жителей Унечского района качественной питьевой водой |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения Унечского района Брянской области; реализация федерального проекта «Чистая вода» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего - 127 036.04 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2019 год- 3 954.18 тыс. руб., 2020 год- 21 781.86 тыс. руб.; 2021 год – 11 000.00 тыс. руб.; 2022 год – 38 800.00 тыс.руб.; 2023 год – 36 500.00 тыс.руб.; 2024 год – 15 000.00 тыс. руб |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе |

2. Характеристика текущего состояния водоснабжения на территории Унечского района Брянской области

2.1 Описание состояния водоснабжения на территории  Унечского района, Брянской области

ОАО «Унечский водоканал» является крупнейшим поставщиком услуг по централизованному  водоснабжению и водоотведению в Унечском районе. На обслуживании предприятия находятся:

На территории г.Унеча расположены следующие объекту ВКХ:

- 101,1 км. водопроводных сетей,

- 41,4 км. канализационных сетей,

- 15 артезианских скважин,

-  станция 2 -го подъема-1шт.,

-2 резервуара для хранения и запаса воды объемом 4,2 тыс. куб. м.,

- 3 водонапорных башни,

-7 канализационных насосных станций,

- очистные сооружения проектной мощностью 1 шт. - 2000 куб.м. в сутки + 1 шт. 400 куб. м в сутки.

Объекты  водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории с/поселений:

- 108,6 км. водопроводных сетей,

-17,9 км. канализационных сетей,

- 52  артезианские скважины,

- 51 водонапорная башня,

-3 канализационно- насосных станции,

-очистные сооружения в н.п.Высокое, н.п.Найтоповичи.

Ведется строительство централизованного водоснабжения в залинейной части г. Унеча (2-я очередь) 2-й этап, строительство новых водопроводных   сетей г. Унеча (залинейной части города) включено в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Унечское городское поселение» Унечского района Брянской области на 2016-2030годы.

2.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Доля обеспечения населения Унечского района качественной питьевой водой составляет 75%,  городского населения 87,52%, сельского 47,5% и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 12,1% и 22,2 % (16344 человек) необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне (приложение 1).

2.3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли технологические комплексы, строительство (реконструкция) которых позволит  достичь  плановых  значений показателей  качества объектов централизованных систем водоснабжения.

2.4. Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Пэ = Иф / Пк, где:

Иф - объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);

Пк - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):

Пк = (Ч2к - Ч1к) / Чобщ * 100, где:

Ч1к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения  данного целевого показателя (31.12.2018);

Ч2к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

Чобщ - общая численность населения Унечского района

Рейтинг объектов:

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство централизованного водоснабжения залинейной части г. Унеча Унечского района Брянской области (2 очередь) 2-этап | 25 173.09 | 2,5 | 10748,3 |
| 2 | Строительство водоснабжения в н.п. Старая Гута, Унечского района Брянской области | 15 681.60 | 1,7 | 9224,4 |
| 3 | Модернизация оборудования на станции 2-го подъема воды в г. Унеча Унечского района Брянской области | 9801,0 | 43 | 227,9 |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Рохманово Унечского района Брянской области | 7 840.80 | 0,8 | 9801 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Иванова, ул. Садовая, ул. Щорса, ул. Кирова, ул. Чапаева, пер. Иванова, пер. Крупской в г. Унеча Унечского района Брянской области | 6 370.65 | 3 | 2123,55 |
| 6 | Реконструкция водоснабжения в н.п. Брянкустичи Унечского района Брянской области | 16 465.68 | 1,1 | 14968 |
| 7 | Реконструкция водоснабжения в н.п. Писаревка Унечского района Брянской области | 7 840.80 | 0,5 | 15681,6 |
| 8 | Реконструкция водоснабжения в н.п. Рюхово Унечского района Брянской области | 5 880.60 | 0,7 | 84008 |
| 9 | Реконструкция водоснабжения в н.п. Староселье Унечского района Брянской области | 6 860.70 | 0,7 | 98010 |
| 10 | Строительство водоснабжения в н.п. Красновичи Унечского района Брянской области | 11 761.20 | 0,8 | 14701,5 |
| 11 | Строительство водоснабжения в н.п.Робчик Унечского района Брянской области | 10 781.10 | 1 | 10781 |
| Итого: |  | 124 457.22 | 55,86 | 222802 |

2.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

После реализации федерального проекта «Чистая вода» доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой после реализации проекта повысится с 75 %  до 87,1 % по Унечскому району и с 87,52 до 99,6  % по городу Унеча.

#### 3.  Цели и задачи

#### муниципальной программы

3.1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;

3.2. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения и водоотведения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции и модернизации водозаборных узлов, канализационных коллекторов и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и водоотведения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов, канализационной насосной станции и иных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

3.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

#### 4. Сроки  реализации

#### муниципальной  программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется в 2019 -2024 годах.

5. Объемы и источники финансирования

муниципальной программы

Реализация   муниципальной  программы осуществляется за счет средств  федерального, областного  и местного  бюджетов и внебюджетных средств.

Общий объем  ассигнований, предусмотренных  на реализацию муниципальной программы:

Всего -    127 036.04 тыс.руб.,

в том числе по годам реализации:

2019 год- 3 954.18 тыс. руб.,

2020 год-  21 781.86 тыс. руб.;

2021 год – 11 000.00 тыс. руб.;

2022 год – 38 800.00 тыс.руб.;

2023 год – 36 500.00 тыс.руб.;

2024 год –  15 000.00 тыс. руб

Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам и основным мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).

6. Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы

Целевые показатели ожидаемых  конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.