# Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  « 01» октября 2020 г.     № 350

г. Унеча   Брянской области

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области  «Формирование современной городской среды города Унеча на2018-2024 годы»

В соответствии с пунктом  19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в редакции  постановления Правительства РФ  от  09.02.2019 № 106), постановлением Правительства Брянской области от 16.12.2019 №603-п «О внесении изменений в государственную программу «Формирование современной городской среды Брянской области», постановлениями администрации Унечского района  от 08.05.2015 №117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение», от 11.12.2019 №351 «Об утверждении  Перечня муниципальных программ  (подпрограмм) муниципального  образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области, подлежащих разработке  в целях реализации  полномочий  исполнительно-распорядительными органами  Унечского муниципального района, соглашением  о передаче и приеме полномочий по решению вопросов местного значения  муниципального образования «Унечское городское поселение» муниципального образования «Унечский муниципальный  район» от 04.10.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования  «Унечское городское поселение» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Унечского района от 29.11.2017  № 391 (в редакции постановлений администрации Унечского района от 30.03.2018 №81, от 18.06.2018  №143,  от 05.09.2018  №227, от 12.09.2018  №235, от 04.10.2018 №245, от 05.12.2018  №306, от 29.12.2018 №335, от 11.01.2019  №3, от 28.03.2019 №90, от 17.05.2019 №143, от 28.11.2019 № №335, от 18.02.2020 №48, от 30.03.2020 №100), следующие изменения:

1.1.  В паспорте муниципальной программы  муниципального образования  Унечское городское поселение «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 года»  в позицию «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы»  в абзаце первом цифры «58 668 363» заменить  цифрами «58 665 652,55».   В строке четырнадцать   цифры «11 640 463,57» заменить цифрами «11 637 753,12», в строке семнадцать  цифры «234 296,03» заменить цифрами «231 585,58».

1.2.Позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в редакции:

«Реализация программных мероприятий позволит:

- повысить комфортность проживания  всех категорий граждан г.Унеча Брянской области, благоприятно отразится на повышении их уровня культуры и обеспечит формирование единого облика муниципального образования;

- увеличивать ежегодно количество благоустроенных  дворовых территорий  многоквартирных домов: 2018год -2 ед., 2019 год.- 0 ед., 2020 год-4 ед.,2021 год-7ед., 2022 год-4ед.;

2023 год-3 ед.; 2024 год-3 ед.

- увеличивать ежегодно количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования: 2018 год -  1 ед., 2019 год.- 3 ед., 2020 год-1 ед.,2021 год-0 ед., 2022 год-1ед., 2023 год-1ед. 2024 год-1ед.

1.2.В разделе 4 «Перечень  показателей(индикаторов) муниципальной программы»:

абзац третий «Ожидаемые результаты  реализации программы приведены» изложить в следующей редакции:

| №п/п | Наименование целевого индикатора (показателя), единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий ежегодно, ед. | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2. | Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования ежегодно, ед. | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

1.3 В разделе 5 «Ресурсное  обеспечение муниципальной программы»:

в абзаце первом цифры «58 668 363» заменить  цифрами «58 665 652,55». В строке пять цифры «11 640 463,57»заменить цифрами «11 637 753,12».

1.4. Приложения№№1-3к Муниципальной программе муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области  «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям №№1-3к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации «Унечский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет»:www.unradm.ru.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Унечского района  Ф.Н.Таранова.

Глава  администрации района                                                                               А.М.Кусков

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1к постановлению администрации Унечского района от «01»октября 2020 №350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы муниципального образования «Унечское городское поселение» « Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Программа, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель |  | Источник финансирования |  | Объем средств на реализацию, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | «Формирова-ниесовременной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы | Администрация Унечского района |  | Федеральный, областной бюджеты |  | 55 402 764,78 |  | 9094232,79 | 12 171 559,5 | 11 292 105,86 | 11 177 102,42 | 11 667 764,21 | 0,00 | 0,00 | 1-7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 946 406,79 |  | 478643,83 | 122 945, 06 | 114 061,68 | 112 900,02 | 117 856,20 | 1 000000,0 | 1 000000,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 316 480,98 |  | 84 895,40 | 0 | 231 585,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | итого по муниципальной программе |  | 58 665 652,55 |  | 9657772,02 | 12 294504,56 | 11 637 753,12 | 11 290 002,44 | 11 785 620,41 | 1 000000,0 | 1 000000,0 |  |
| 1.1 |  | Благоустройство дворовых территорий по ул. Октябрьская д.8,10, ул. Горького д.2, 4, 4а, ул.Пролетарская д.1,3 вг.Унеча Брянской области | Администрация Унечского района |  | федеральный, областной бюджеты |  | 4433195,42 |  | 4433195,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 233 326,08 |  | 233 326,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 76 987,50 |  | 76 987,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 4 743 509 |  | 4 743 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 |  | Благоустройство дворовой территории по ул.Суворова д.10 в г. Унеча Брянской области. | Администрация Унечского района |  | федеральный, областной бюджеты |  | 692741,05 |  | 692 741,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 36460,05 |  | 36460,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 7 907,90 |  | 7 907,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 737 109 |  | 737 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 |  | Благоустройство общественной территории, прилегающей к кинотеатру «Мир» по ул.Транспортной г. Унеча | Администрация Унечского района |  | федеральный, областной бюджеты |  | 3968296,32 |  | 3968296,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 208857,70 |  | 208857,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 4177154,02 |  | 4177154,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 |  | Благоустройство общественных территорий: - общественная территория на пересечении ул.Октябрьской и ул.Горького (напротив ЗАГСа), г. Унеча | Администрация Унечского района |  | федеральный областной бюджеты |  | 1 091 134,01 |  | 0 | 1 091 134,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11 021,55 |  | 0 | 11 021,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 1 102 155,56 |  | 0 | 1 102 155,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | -общественная территория прилегающаякультурно- досуговому центру «Луч» по ул. Комсомольская, г. Унеча, | Администрация Унечского района |  | Федеральный областной бюджеты |  | 7 704 770,54 |  | 0 | 7 704 770,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 77 825,97 |  | 0 | 77 825,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 7 782 596,51 |  | 0 | 7 782 596,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - общественная территория поул.Иванова, г. Унеча (в районе ж/д станции и автовокзала). | Администрация Унечского района |  | Федеральный, областной бюджеты |  | 3 375 654,95 |  | 0 | 3 375 654, 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 34 097,54 |  | 0 | 34 097,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 3 409 752,49 |  | 0 | 3 409 752,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 |  | Благоустройство дворовых и наиболее посещаемых общественных территорий | Администрация Унечского района |  | федеральный, областной бюджеты |  | 34136972,49 |  | - | - | 11 292 105,86 | 11 177 102,42 | 11 667 764,21 | - | - | 5-7 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2 344 817,90 |  | - |  | 114 061,68 | 112 900,02 | 117 856,20 | 1000000,0 | 1000000,0 |  |
|  |  |  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 231 585,58 |  | - | - | 231 585,58 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 36 713 375,97 |  | - | - | 11 637 753,12 | 11 290 002,44 | 11 785 620,41 | 1000000,0 | 1000000,0 |  |
| 1.5.1 |  | Благоустройство дворовой территории по ул. Октябрьская, д.6 в г.УнечаБрянской области | Администрация Унечского района |  | федеральный, областной бюджеты |  | 1 114 239,80 |  | - | - | 1 114 239,80 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11 254,94 |  | - | - | 11 254,94 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 33 086,02 |  | - | - | 33 086,02 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 1 158 580,76 |  | - | - | 1 158 580,76 | - | - | - | - |  |
| 1.5.2 |  | Благоустройство дворовой территории по ул. Горького, д.7,д. 9 в г.Унеча Брянской области | Администрация Унечского района |  | федеральный, областной бюджеты |  | 3 164 203,20 |  | - | - | 3 164 203,20 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 31961,65 |  | - | - | 31961,65 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 83 637,15 |  | - | - | 83 637,15 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 3 279 802,0 |  | - | - | 3 279 802,0 | - | - | - | - |  |
| 1.5.3 |  | Благоустройство дворовой территории по ул. Луначарского, д.24, ул. Пролетарская, д.18г.Унеча Брянской области | Администрация Унечского района |  | федеральный, областной бюджеты |  | 2 747 235,28 |  | - | - | 2 747 235,28 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 27 749,85 |  | - | - | 27 749,85 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 63 502,65 |  | - | - | 63 502,65 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 2 838 487,78 |  | - | - | 2 838 487,78 | - | - | - | - |  |
| 1.5.4 |  | Благоустройство дворовой территории по ул. Ленина, д.3, ул. Первомайская, д.2 в г.Унеча Брянской области | Администрация Унечского района |  | федеральный, областной бюджеты |  | 2 298 846,64 |  | - | - | 2 298 846,64 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 23 220,68 |  | - | - | 23 220,68 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 51 359,76 |  | - | - | 51 359,76 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 2 373 427,08 |  | - | - | 2 373 427,08 | - | - | - | - |  |
| 1.5.5 |  | Устройство ограждения на общественной территории по ул. Транспортной в г.Унеча (парк им. Уральских добровольцев) Брянской области |  |  | федеральный, областной бюджеты |  | 1 967 580,94 |  | - | - | 1 967 580,94 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 19 874,56 |  | - | - | 19 874,56 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | средства заинтересованных |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | итого |  | 1 987 455,50 |  | - | - | 1 987 455,50 | - | - | - | - |  |

Приложение №2 постановлению администрации Унечского района

от «01» октября 2020 №350

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий по ул. Октябрьская д.8,10, ул. Горького д.2, 4, 4а, ул.Пролетарская д.1,3 вг.Унеча Брянской области |  | администрация Унечского района Брянской области |  | 2018 |  |  | 2018 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | - ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, -обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, -замена бордюрного камня - устройство парковочных карманов, - установка бортового камня; - снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр., - приобретение и установка детского, игрового оборудования |  | 2- 3 |
| Благоустройство дворовой территории по ул.Суворова д.10 в г. Унеча Брянской области. |  | администрация Унечского района Брянской области |  | 2018 |  |  | 2018 | Благоустройство минимальным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов Благоустройство дополнительным перечнем работ дворовой территории многоквартирных домов | ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, -обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд - устройство парковочных карманов, - снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр., - приобретение и установка детского, игрового оборудования |  | 2- 3 |
| Адресный перечень дворовых территорий : г. Унеча, ул.Горького, д.7, д.9; г.Унеча, ул.Ленина,д.3, ул. Первомайская, д. 2; г.Унечаул.Луначарского, д. 24,ул. Пролетарская, д.18; г.Унеча ул. Октябрьская, д. 6. |  | администрация Унечского района Брянской области |  | 2020 |  |  | 2020 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов | ремонт дворовых проездов, - установка скамеек и урн для мусора, -обеспечение освещения дворовой территории, -ремонт (устройство) площадок перед входом в подъезд, -замена бордюрного камня -устройство парковочных карманов, - приобретение и установка детского,игрового оборудования. |  | 6-7 |
| г.Унеча ул. Транспортна, д. 31; г.Унеча, ул. Советская, д. 9; г. Унеча, ул. Советская, д.11; г. Унеча, ул. Совхозная, д. 6; г. Унеча, ул.Луначарского, д.21, г. Унеча, ул.Луначарского, д.9, г. Унеча, ул.Попова, д2а, г.Унеча, ул. Пролетарская, д. 7; г. Унеча, ул.Октябрьская,д.68; г. Унеча, ул.Первомайская,д.4, г. Унеча, ул.Первомайская,д.8, г. Унеча, ул.23 Сентября,д.2,г. Унеча, ул.23 Сентября,д.4, г. Унеча, ул.Попова ,д.5, г. Унеча ул. Совхозная, д. 2; г. Унеча ул. Совхозная, д. 4. |  | администрация Унечского района Брянской области |  | 2021 |  |  | 2024 | Благоустройство минимальным и дополнительным перечнями работ дворовой территории многоквартирных домов |  |  | 2-3 |
| Общественные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: Общественная территория прилегающая к кинотеатру «Мир» по ул.Транспортной в г. Унеча |  | администрация Унечского района Брянской области |  | 2018 |  |  | 2018 | Благоустройство общественно значимой территории города | -обустройство пешеходных дорожек, -установка скамеек и урн для мусора, -устройство освещения, - установка ограждений |  | 1 |
| Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: - общественная территория на пересечении ул.Октябрьской и ул.Горького (напротив ЗАГСа), г. Унеча, -общественная территория прилегающая культурно- досуговому центру «Луч» по ул. Комсомольская, г. Унеча, - общественная территория поул.Иванова, г. Унеча (в районе ж/д станции и автовокзала), |  | администрация Унечского района Брянской области |  | 2019 |  |  | 2019 | Благоустройство общественно значимой территории города | обустройство пешеходных дорожек, -установка скамеек, урн, устройство освещения, приобретение и установка детского игрового оборудования, устройство фонтана. |  | 4 |
| Адресный перечень наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования: - Площадь Ленина, - парк им. Уральских добровольцев, - общественная территория по ул.Суворова в г. Унеча, -городской пляж озера «Новое» |  | администрация Унечского района Брянской области |  | 2020 |  |  | 2024 | Благоустройство общественно значимой территории города | обустройство пешеходных дорожек, -установка скамеек, урн, устройство освещения, приобретение и установка детского игрового оборудования, устройство фонтана. |  | 1,5,7 |
| Объекты недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и индивидуальных жилых домов, которые подлежат благоустройству ), расположенные по адресам: - г. Унеча, ул. Первомайская, д. 11а (МКД); - г. Унеча, ул. Крупской, д. 11 (м-н); - г. Унеча, ул. Залинейная, д. 17, ООО «УЗТМ»; - территория прилегающая к «Сельхозрынку» по ул. Луначарского; |  | собственники (пользователи) юридические лица и индивидуальные предприниматели (за счет средств указанных лиц) |  |  | 2019 |  | 2020 | Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |
| индивидуальные жилые дома, расположенные по адресам: г. Унеча, ул. Ленина, д. 127; г. Унеча, ул. Куйбышева, 86; г. Унеча, ул. Луначарского, 12а; г. Унеча, ул. Мичурина, д.57а, г. Унеча, ул.Новоселов,д.7, г. Унеча, ул. Ани Морозовой, д. 8, г. Унеча, ул. Володарского, 127; г. Унеча, ул. Куйбышева, д. 71, г. Унеча, ул.Центральная,д.2 |  | собственники (пользователи)домов (за счет средств указанных лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: из них: - федеральный, областной бюджеты - местный бюджет - внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц) |  |  |  |  |  |  | 58 665 652,55 55 402 764,78 руб. 2 946 406,79 руб. 316 480,98 руб. |  |  |

| - |  |  |  | Приложение №3 постановлению администрации Унечского района от «01»октября 2020 №350_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Унечское городское поселение» « Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя (индикатора) |  |  |  | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |
| 1 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |  |  |  | процентов | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |  |  |  | процентов | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |  |  |  | процентов | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Реализация мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований , предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды |  |  |  | единицы | - | 3 | - | 0 | - | - |  | - |  |
| 5 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |  | единицы | - | - | 1 | 0 | 1 | - |  | - |  |
| 6 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  |  |  | единицы | - | - | 4 | 7 | 4 | - |  | - |  |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  |  |  | процент | - | - | 12 | 15 | 20 | - |  | - |  |