Приложение

к решению Старогутнянского сельского

Совета народных депутатов

от 29.04.2020 г.  №4-37

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры    на территории муниципального образования Старогутнянское сельское поселение

на 2020-2030 годы»

Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры    на территории

муниципального образования Старогутнянское сельское поселение на 2020-2030 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Старогутнянское сельское поселение на 2020-2030 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 « Об утверждении Требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Старогутнянская сельская администрация |
| Исполнители программы | Старогутнянская сельская администрация |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Старогутнянского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Старогутнянского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2020-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: Трансферты, направляемые в бюджет Старогутнянского сельского поселения из бюджета администрации Унечского района (будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального района с учетом изменения ассигнований из областного бюджета). |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов, ремонт и содержание дорог. |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Старогутнянского   сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

-              демографическое развитие;

-              перспективное строительство;

-              состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Наиболее «острой»  проблемой  безопасности дорожного движения является качество дорожного полотна дорог местного значения Старогутнянского сельского поселения, а также отсутствие асфальтового покрытия на  дорогах поселения:

Характеристика улично - дорожной сети Старогутнянского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Наименование улиц | Протяженность дорог, м | Покрытие Грунт, асфальт |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Старая Гута | 10,45 | 10,45 |  |
| ул.Молодежная | 0,3 | 0,3 | Грунт |
| ул.Школьная | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| ул.Садовая | 0,8 | 0,8 | Грунт |
| ул.Озерная | 0,5 | 0,5 | Грунт |
| ул.Фрунзе | 2,7 | 2,7 | Грунт |
| ул.Октябрьская | 1,3 | 1,3 | Грунт |
| ул.Совхозная | 0,8 | 0,8 | Грунт |
| ул.Лесная | 0,9 | 0,9 | Грунт |
| ул.Заречная | 1,0 | 1,0 | Грунт |
| пер.Совхозный-1 | 0,2 | 0,2 | Асфальт |
| пер.Унечский | 0,35 | 0,35 | Грунт |
| пер.1-й Заречный | 0,1 | 0,1 | Грунт |
| пер.2-й Заречный | 0.3 | 0.3 | Грунт |
| пер.3-й Заречный | 0,3 | 0,3 | Грунт |
| пер.Фрунзе-1 | 0,3 | 0,3 | Грунт |
| с.Робчик | 6,74 | 6,74 |  |
| ул.Заречная | 1,87 | 1,87 | Грунт |
| ул.Транспортная | 0,4 | 0,4 | Грунт |
| ул.Юбилейная | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| ул.Щорса | 1,0 | 1,0 | Грунт |
| ул.Первомайская | 0,2 | 0,2 | Грунт |
| пер.1-й Заречный | 0,8 | 0,8 | Грунт |
| пер.2-й Заречный | 0,2 | 0,2 | Грунт |
| пер.3-й Заречный | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| пер.Щорса | 0,42 | 0,42 | Грунт |
| пер.Кирова | 0,15 | 0,15 | Грунт |
| ул. Пролетарская | 0,5 | 0,5 | Грунт |
| д.Песчанка | 4,9 | 4,9 | Грунт |
| ул.Новая | 0,5 | 0,5 | Грунт |
| ул.Юбилейная | 0,5 | 0,5 | Грунт |
| ул.Лесная | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| ул.Молодежная | 0,5 | 0,5 | Грунт |
| ул.Школьная | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| ул.Луговая | 0,3 | 0,3 | Грунт |
| ул. Новоселов | 0.3 | 0.3 | Грунт |
| ул. Полевая | 0.3 | 0.3 | Грунт |
| пер.Мира | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| пер.Фабричный | 0,2 | 0,2 | Грунт |
| пер.1-й Новый | 0,1 | 0,1 | Грунт |
| пер.Новый | 0,4 | 0,4 | Грунт |

В 2017г. был проведен ремонт (отсыпка щебнем) участка  дороги местного значения в с.Старая Гута –ул.Фрунзе ,     в результате которого улучшилось качество дороги и как следствие послужило обеспечением дорожной безопасности граждан и их имуществу на данном участке.

Подобные мероприятия  по ремонту  участков   дорог местного значения предусмотрены  в данной программе на 2020-2030 годы.

2. Краткая характеристика муниципального образования

1 января 2006 года в составе Унечского муниципального района Брянской области было образовано   Старогутнянское   сельское поселение с административным центром  в с.Старая Гута , которое  расположено в 10 км от районного центра города Унеча.

Территория Старогутнянского сельского поселения расположена на юго-западе Унечского муниципального района:

- на западе  граничит с Клинцовским муниципальным районом;

- на юге граничит с городским и Найтоповичским сельским поселением

Границы Старогутнянского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области», принятым Брянской областной Думой 28 июля 2005 года

Площадь территории поселения составляет 93,4 кв.км. Численность населения на 01.01.2020г. –1767 человек.

В состав Старогутнянского сельского поселения входят 5 населённых пунктов  общей площадью  550,33 га:

село Старая Гута , село Робчик ,деревня Песчанка ,деревня Василёвка, поселок Крым

Через территорию поселения проходит  автомобильная дорога регионального   значения, связывающая его  с районным центром.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ

СТАРОГУТНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Старогутнянского сельского поселения функционирует следующие  предприятия и организаций различных форм собственности.

| 1 | МОУ СОШ с.Старая Гута | с.Старая Гута ул.Садовая д.7 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Отделение почтовой связи | с.Старая Гута ул.Унечская д.26 |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Старая Гута ул.Совхозная д.38 |
| 4 | Старогутнянский сельский Дом культуры | с.Старая Гута ул.Фрунзе д.71 |
| 5 | Старогутнянская сельская библиотека | с.Старая Гута ул.Садовая д.7 |
| 6 | Магазинс .Старая Гута , Унечское РАЙПО | с.Старая Гута ул.Унечская д.29 |
| 7 | Магазин с.Старая Гута Ч/П Шотова С,И. | с.Старая Гута ул.Фрунзе д.69А |
| 8 | Магазин с.Старая Гута Ч/П Студенок Т.И. | с.Старая Гута ул.Фрунзе д.59 |
| 9. | Магазин с.Старая Гута ООО «Арташат» | с.Старая Гута ул.Фрунзе д.61 |
| 7 | Робчикский сельский Дом культуры | с.Робчик ул.Кирова д.15А |
| 8 | МОУ ООШ с.Робчик | с.Робчик пер.Щорса д.21 |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт | с.Робчик ул.Кирова д.11 |
| 10 | Робчикская сельская библиотека | с.Робчик ул.Кирова д.11 |
| 11 | Магазин с.Робчик Ч\П Татуйко Г.Н. | с.Робчик ул.Заречная д.20 |
| 12 | Магазин с.Робчик Ч\П Зуборев Ю.Н. | с.Робчик ул.Кировад.15Б |
| 13 | Магазин д.Песчанка Унечское РАЙПО | д.Песчанка ул.Мира д.38 |
| 14 | Магазин д.Песчанка Ч\П Кащеева Е.Н | д.Песчанка ул.Мира д. 48А |
| 15 | Магазин д.Песчанка Ч\П Кравцова А.М. | д.Песчанка ул.Мира 67А |
| 16 | Фельдшерско-акушерский пункт | д.Песчанка ул.Мира д.73 |

Работают сельскохозяйственные организации

| 1 | И.П Жуков А.И. |
| --- | --- |
| 2 | Брянская компания ОАО «Мираторг» |

Производство мясной продукции на территории поселения осуществляет ООО «Арташат»

Устройство улично-дорожной сети

Всего улиц и переулков на территории поселения – 42

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения  составляет 2209 м. Часть  дорог требует ямочного ремонта, асфальтового покрытия и отсыпки.

На территории поселения достаточно развита автомобильная транспортная сеть, представленная областной дорогой, а также сетью дорог  местного значения. Дорога регионального значения Унеча-Робчик проходит по территории Старогутнянского сельского поселения  по населенных пунктам с.Робчик ,с.Старая Гута ,д.Песчанка

Перечень   дорог общего пользования местного значения

| Наименование населенного пункта | Наименование улиц | Протяженность дорог, м | Покрытие Грунт, асфальт |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Старая Гута | 10,45 | 10,45 |  |
| ул.Молодежная | 0,3 | 0,3 | Грунт |
| ул.Школьная | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| ул.Садовая | 0,8 | 0,8 | Грунт |
| ул.Озерная | 0,5 | 0,5 | Грунт |
| ул.Фрунзе | 2,7 | 2,7 | Грунт |
| ул.Октябрьская | 1,3 | 1,3 | Грунт |
| ул.Совхозная | 0,8 | 0,8 | Грунт |
| ул.Лесная | 0,9 | 0,9 | Грунт |
| ул.Заречная | 1,0 | 1,0 | Грунт |
| пер.Совхозный | 0,2 | 0,2 | Асфальт |
| пер.Унечский | 0,35 | 0,35 | Грунт |
| пер.Заречный-1 | 0,1 | 0,1 | Грунт |
| пер.Заречный-2 | 0.3 | 0.3 | Грунт |
| пер. Заречный-3 | 0,3 | 0,3 | Грунт |
| пер.Фрунзе | 0,3 | 0,3 | Грунт |
| Ул.Унечская | 0,9 | 0,9 | Асфальт |
| с.Робчик | 6,74 | 6,74 |  |
| ул.Заречная | 1,87 | 1,87 | Грунт |
| ул.Транспортная | 0,4 | 0,4 | Грунт |
| ул.Юбилейная | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| ул.Щорса | 1,0 | 1,0 | Грунт |
| ул.Первомайская | 0,2 | 0,2 | Грунт |
| пер.Заречный-1 | 0,8 | 0,8 | Грунт |
| пер.Заречный-2 | 0,2 | 0,2 | Грунт |
| пер.Заречный-3 | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| пер.Щорса | 0,42 | 0,42 | Грунт |
| пер.Кирова | 0,15 | 0,15 | Грунт |
| ул. Пролетарская | 0,5 | 0,5 | Грунт |
| Ул.Кирова | 0,850 | 0,850 | Асфальт |
| д.Песчанка | 4,9 | 4,9 | Грунт |
| ул.Новая | 0,5 | 0,5 | Грунт |
| ул.Юбилейная | 0,5 | 0,5 | Грунт |
| ул.Лесная | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| ул.Молодежная | 0,5 | 0,5 | Грунт |
| ул.Школьная | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| ул.Луговая | 0,3 | 0,3 | Грунт |
| ул. Новоселов | 0.3 | 0.3 | Грунт |
| ул. Полевая | 0.3 | 0.3 | Грунт |
| пер.Мира | 0,6 | 0,6 | Грунт |
| пер.Фабричный | 0,2 | 0,2 | Грунт |
| пер.Новый-1 | 0,1 | 0,1 | Грунт |
| пер.Новый | 0,4 | 0,4 | Грунт |
| ул.Фабричная | 1,0 | 1,0 | Асфальт |
| Ул.Мира | 2,0 | 2,0 | Асфальт |

Итого:      26840  (двадцать шесть тысяч  восемьсот сорок ) метров

Твердое покрытие (асфальт) -  4950 м

Грунтовое покрытие –21890 м

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Старогутнянского сельского поселения характеризуется следующими показателями:    количество населения проживающего на территории поселения  на 01.01.2019 года составляло -1807 человек, а на 01.01.2020 года – 1767 человек. Как видим, имеется тенденция к снижению количества проживающих жителей на территории поселения

2.1. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

2.2. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

2.3. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

2.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

2.5. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

2.6. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и ремонта дорог

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов   транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Старогутнянского сельского поселения.

Основные задачи Программы:

-  модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов   дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы 2020-2030  годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

4.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-       тенденции социально-экономического развития поселения;

-   состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы является  бюджет Старогутнянского  сельского поселения   Объемы финансирования мероприятий из областного  бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении   к Программе.

4.2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

4.3  Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

4.4   Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

5. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется  Старогутнянской  сельской администрацией. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного и областного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Старогутнянского  сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития транспортной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются Старогутнянская сельская администрация.

Контроль за реализацией Программы осуществляет    Глава  Старогутнянского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление   транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Размер финансовых затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог местного значения по ул. Юбилейная д.Песчанка, ул.Садовая с.Старая Гута | Улучшение транспортной инфраструктуры, повышение качества дорожного полотна | бюджет поселения |  |  | 15 |  |  | 30 |
| 2 | Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения | Повышение качества дорожного полотна, безопасности дорожного движения | бюджет поселения | 557,9 | 557,9 | 542,9 | 557,9 | 557,9 | 3317,4 |
|  | Всего |  |  | 557,9 | 557,9 | 557,9 | 557,9 | 557,9 | 3347,4 |